SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie           z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

1. Zamawiający: Gmina Starcza z siedzibą w miejscowości Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza    tel./fax. ( 034) 3140 334, e-mail: sekretariatug@wp.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy, Własna, ul. Zdrowa 3, 42-261 Starcza.

Projekt polega na przebudowie  i rozbudowie  budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy w celu  dostosowania pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia  do wymogów prawnych Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny  odpowiadać pod względem  fachowym i sanitarnym pomieszczenia  i urządzenia  zakładu  opieki zdrowotnej. Budynek do przebudowy jest 3 kondygnacyjny, natomiast projektowana  rozbudowa  jest tylko w  poziomie parteru.  Ze względu na znaczną różnicę  poziomów (1,67 m) pomiędzy poziomem parteru w części istniejącej, a poziomem parteru w części rozbudowy  zakłada się budowę schodów wewnętrznych oraz montaż  dźwigu dla niepełnosprawnych.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie robót  budowlanych i instalacyjnych w  następującym zakresie:

- Roboty budowlane

  - Roboty ziemne

  - Fundamenty

  - Ściany nadziemia

  - Strop

  - Schody

  - Pokrycie dachowe i izolacja istniejącego dachu

  - Stolarka okienna i drzwiowa

  - Tynki i okładziny

  - Posadzki

  - Elewacja i elementy kowalsko – ślusarskie

  - Remont istniejącego budynku

b) Roboty instalacyjne

  - Instalacja c.o.

  - Wewnętrzna instalacja kanalizacji

  - Przyłącze kanalizacji sanitarnej

  - Wewnętrzna instalacja wodociągowa

  - Kotłownia gazowa

  - Wewnętrzne instalacje elektryczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w wysokości 85%  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.                                          Działanie 9.2 Infrastruktura  lecznictwa otwartego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) dokumentacja projektowa – zamieszczona  na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bip.starcza.akcessnet.net/)lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. nr 5                            w godz. 8.00 –15.00

b) przedmiary robót

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

• Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie potencjalny wykonawca.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1     pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający żąda  wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części  zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 listopada 2009r.

8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość  dokonania  zmiany umowy w zakresie  terminu realizacji zamówienia w niżej wymienionych przypadkach:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c)wystąpienie warunków atmosferycznych  uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

8.2 W przedstawionych w pkt. 8.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji,       z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

9. Warunki udziału w postępowaniu:

a) udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej roboty budowlanej                    o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem i wartości co najmniej 0,5 mln zł.

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- posiadanie zdolności kredytowej w wysokości min. 0,5 mln zł lub posiadanie środków własnych                     w wysokości min. 0,5 mln  zł.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa                            w punkcie  10 niniejszej specyfikacji.

10. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 9a niniejszej

specyfikacji muszą być:

a) wykaz zawierający następujące dane:  nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, kubaturę budynku, termin rozpoczęcia  i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót.

Dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie –np. referencje.                   b) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 9b niniejszej

specyfikacji muszą być:

- kserokopia, potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych wyznaczonych osób w zakresie odpowiadającym przedmiotowi  zamówienia (branże: budowlana, instalacje sanitarne, elektryczna) oraz:

- zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej Izby na dzień składania ofert osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania  przedmiotowej inwestycji.

Wykaz osób z podaniem numeru i daty uprawnień oraz z informacją o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa należy sporządzić w  formie tabeli, której wzór jest załączony do niniejszej SIWZ.

c) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 9c niniejszej

specyfikacji muszą być:

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędności, w którym Wykonawca posiada  rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż  3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności.

d) dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji

e) wypełniony druk "Oferta", stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

11. 1.Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający                                  i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone                      w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu, pod warunkiem, że zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie, w korespondencji doręczonej Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przekazania ich w formie wymienionej na wstępie.

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych                  w specyfikacji. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem na nr (034) 3140 334, z zastrzeżeniem warunku zawartego w  pkt 2, w terminie nie przekraczającym 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania .

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania są:

Ilona Ciura – Sekretarz Gminy, tel.( 034) 3140 334,  wewnętrzny 12

Dawid Pijet, tel.( 034) 3140 334, wewnętrzny 20

12. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Oferty należy adresować:

# Gmina Starcza

ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację

"Oferta przetargowa  - Przebudowa i rozbudowa  budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy".

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające                  z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 7 w terminie do dnia  11.03.2009r. do godz.11.00.

Oferty będą otwierane w dniu 11.03.2009r. o godz. 11.30 w pokoju nr 1 w siedzibie Zamawiającego .

16. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte,      a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Nie jest  wymagane  załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić  w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

17. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa - 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

cena najniższa x 100     = max 100 pkt.

cena badanej oferty

18. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w  informacji                     o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś                     z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

19. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania , zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5  % ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

Nr 968279 00000 100 2479 2001 0004

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

20. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień  publicznych - "Środki ochrony prawnej" określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia  zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze - art. 179 do 198.

Załączniki do specyfikacji:

1. Wzór umowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

2. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców – załącznik nr 2 do SIWZ,

3. Druk "Oferta" - do wypełnienia przez Wykonawców ubiegających się o złożenie oferty z załącznikami – załącznik nr 3 do SIWZ

4. Przedmiary robót – załącznik nr 4 do SIWZ

5. Dokumentacja projektowa - zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu                        w siedzibie Zamawiającego – załącznik nr 5 do SIWZ.

# Załącznik nr l do SIWZ

# U M O W A

(projekt)

zawarta w dniu............................................w Starczy

pomiędzy: Gminą Starcza, ul. Gminna 4, 42 –261 Starcza

reprezentowaną przez:

Wiesława Szymczyka – Wójta Gminy

zwaną  dalej Zamawiającym

a

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

reprezentowanym przez: ...................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy, Własna, ul. Zdrowa 3, 42-261 Starcza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w wysokości 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.  Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowo-kosztorysowa, SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zawiera oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część umowy.

§2

Obowiązki stron

l. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie placu budowy w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.3. Przekazanie Dziennika budowy  w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.4. Wskazanie punktów poboru energii  elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

1.5. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.

1.6. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

1.7. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1.  Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie                      z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2.Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na  3 (trzy) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

2.3.Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

2.4. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny                                  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.5. Współpraca ze służbami Zamawiającego .

2.6. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.7. Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów         i potwierdzeń.

2.8. Przygotowanie obiektów  i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie                          z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.

2.9. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru .

2.10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.11. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.12. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.                                                    2.13. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.14. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.15. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: rozpoczęcie: w terminie  14 dni od daty podpisania umowy,

zakończenie do 30 listopada 2009r.

2. Terminy ustalone w ust. l ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:          a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających  wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji,       z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§4

Wynagrodzenie

- Ryczałtowa wartość  robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: zł ...........................

(słownie zł:..............................................................................................................................)

w tym podatek V A T w wysokości    % co stanowi kwotę zł:...............................................

(słownie zł: ..............................................................................................................................)

wartość robót bez podatku V A T (netto) wynosi zł:.................................................................

(słowne zł: ...............................................................................................................................)

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. l.

§5

Warunki płatności

1. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte                                     w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

§6

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający powoła  komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi      w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia                 i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

9.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

9.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

9.2. nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie   obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań  na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy    z winy Wykonawcy.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie prowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z   umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto

podanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ......................................................................................zł.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 19. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§8

Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

§9

Kary umowne

l. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0, 1 % wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru (zadania),

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                    z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4 W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                        w wyznaczonym terminie.

§ 10

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi   w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy                    i socjalnych itp., wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 11

Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy, tj. terminu realizacji zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy,  pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Oprócz  przypadków wymienionych w treści  tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.1.w  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży            w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie  od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania                            w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

2.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,                                    4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione .

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§13

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2.  w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanego pełnomocnictwa.

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz wymaganych dokumentów

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9   ustawy, wystawionej  nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert,

- Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie – wymagana w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów  (dotyczy także spółek cywilnych),

- Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy

Harmonogram  musi zawierać wszystkie koszty składające się na ofertę, niezbędne do zrealizowania  inwestycji z ich podziałem na poszczególne  elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i z  uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  przedstawionego przez Wykonawcę  w ofercie  harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego w przypadku zaistnienia rozbieżności             w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania.

UWAGI:

a)Wszystkie w/w dokumenty  winny być  przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) podpisującą(e) ofertę.

b) W przypadku składania  oferty wspólnej  przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punktach 1 do 4. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą  solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia , określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa ,,konsorcjum’’ musi być zgodna  z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia jak również okres gwarancji i rękojmi.

Jeżeli Wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione  zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek  na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Jeżeli  w kraju pochodzenia osoby  lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie  wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego  odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Załącznik nr 3 do SIWZ

### (miejscowość, data)

### nazwa i adres Wykonawcy

................................................................

................................................................

### Oferta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia .................2009r. dotyczącym:

,,Przebudowy i rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy’’

- Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

  - cena netto:............................................................................................zł

(słownie ..................................................................................................................zł),

podatek VAT w wysokości .......................% tj. ...........................................zł

(słownie...................................................................................................................zł),

cena brutto: ........................................................................................zł),

(słownie ..................................................................................................................zł),

  - termin wykonania zamówienia , okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania  jest zgodny z zakresem objętym w SIWZ.

- W ciągu 3 lat wykonaliśmy ...........      robót o podobnym zakresie  i charakterze                                    z niniejszym  przedmiotem zamówienia. Wykaz tych robót, wraz z referencjami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia                          i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje  potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją  opisującą przedmiot zamówienia  i przyszłym placem budowy).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas  zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania  naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu   i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wybrania  naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy w formie .............................................., zgodnie  z warunkami  ustalonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia   i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane  dokumenty potwierdzające spełnianie  tych warunków.

- Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust 1. oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

  - wykonanie ................................................................ firmie o nazwie...............................................

............................. reprezentowaną przez:..............................................................

  - wykonanie ................................................................ firmie o nazwie...............................................

............................. reprezentowaną przez:..............................................................

.....................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 										            do reprezentowania firmy

Załącznik Nr ......

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

/pieczątka firmowa /

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego,

art.22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

# Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym                                    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  (art. 22 ust. 1 pkt 2),

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),

4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4),

5) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 24 ust. 1             i 2)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . dnia,  .     .     .

.....................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 										            do reprezentowania firmy

Załącznik nr ........

Wykaz osób

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które  będą uczestniczyć

w wykonaniu zamówienia wraz z danymi o kwalifikacjach  niezbędnych do wykonania zamówienia

|  | Imię i nazwisko | Nr i data uprawnień budowlanych – wydane przez: | Informacja o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Data .............................				.....................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 										do reprezentowania firmy

Załącznik nr ........

..............................................

Pieczęć firmy

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje).

| l.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Nazwa i adres budowy | Kubatura budynku | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Wartość zrealizowanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Data .............................						.....................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 										                do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Termin realizacji w kwartałach 2009r. | Wartość robót brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty ziemne | II |  |
| 2. | Fundamenty | II |  |
| 3. | Ściany nadziemia | II –III |  |
| 4. | Strop | III |  |
| 5. | Schody | III |  |
| 6. | Pokrycie dachowe i izolacja istniejącego dachu | III |  |
| 7. | Stolarka okienna i drzwiowa | III |  |
| 8. | Tynki i okładziny | III |  |
| 9. | Posadzki | III |  |
| 10. | Elewacja i elementy kowalsko - ślusarskie | IV |  |
| 11. | Remont istniejącego budynku | III- IV |  |
| 12. | Instalacja c.o. | III |  |
| 13. | Wewnętrzna instalacja kanalizacji | III-IV |  |
| 14. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | III |  |
| 15. | Wewnętrzna instalacja wodociągowa | III-IV |  |
| 16. | Kotłownia gazowa | III-IV |  |
| 17. | Wewnętrzne instalacje elektryczne | III-IV |  |
|  | Roboty budowlane i instalacyjne (ogółem) | II-IV |  |