SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczącego budowy budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie           z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą’’ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

1. Zamawiający: Gmina Starcza z siedzibą w miejscowości Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza    tel./fax. ( 034) 3140 334, e-mail: sekretariatug@wp.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy, 42-261 Starcza.

Zamówienie obejmuje  budowę budynku parterowego, niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym o kubaturze  brutto 780,37 m3 i powierzchni użytkowej 183,66 m2 wraz z realizacją niezbędnych dla funkcjonowania  obiektu urządzeń  technicznych oraz zagospodarowaniem terenu.

Na powierzchnię użytkową budynku składają się:

hol, świetlica, zaplecze kuchenne, pokój sędziów, 2 zespoły sanitarne, 2 magazyny sprzętu, 2 szatnie i sanitariaty.

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie utwardzonych dojść, dojazdów, miejsc postojowych, uporządkowanie  zieleni i oświetlenie terenu.

W ramach zamówienia planuje się przeprowadzenie robót  budowlano – montażowych wraz                                  z zagospodarowaniem terenu w  następującym zakresie:

  - Roboty ziemne,

  - Fundamenty,

  - Ściany i ścianki działowe,

  - Konstrukcja i pokrycie dachu,

  - Stolarka okienna i drzwiowa,

  - Tynki  wewnętrzne i malowanie,

  - Posadzki,

  - Elewacja i elementy zewnętrzne,

  - Instalacja wentylacyjna i c.o.,

  - Przyłącza i instalacje wod. – kan.,

  - Przyłącze elektryczne,

  - Instalacja elektryczna i odgromowa,

  - Zagospodarowanie terenu oraz drogi i place.

Przedmiot zamówienia pn.: ,,Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy’’ będzie współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) dokumentacja projektowa – zamieszczona  na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bip.starcza.akcessnet.net/)lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. nr 5                            w godz. 8.00 –15.00

b) przedmiary robót

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

• Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1     pkt 6 ustawy.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający żąda  wskazania przez Wykonawcę  w ofercie tej części przedmiotu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 lipca 2010r.

8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość  dokonania  zmiany umowy w zakresie  terminu realizacji zamówienia w niżej wymienionych przypadkach:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c)wystąpienie warunków atmosferycznych  uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

8.2 W przedstawionych w pkt. 8.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji,       z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

9. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, łącznie spełniający następujące warunki :

a) udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej roboty budowlanej                    o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem i wartości co najmniej 0,5 mln zł.

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- posiadanie zdolności kredytowej w wysokości min. 0,5 mln zł lub posiadanie środków własnych                     w wysokości min. 0,5 mln  zł.

d) niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ustawy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia dodatkowo powinni spełniać warunki przewidziane w art. 23 ustawy.

Spełnianie w/w warunków Wykonawca wykaże poprzez dokumenty, o których mowa w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.

10. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 9a niniejszej

specyfikacji są:

a) wykaz zawierający następujące dane:  nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, kubaturę budynku, termin rozpoczęcia  i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót.

Dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie –np. referencje.                   b) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 9b niniejszej

specyfikacji są:

- kserokopia, potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych wyznaczonych osób w zakresie odpowiadającym przedmiotowi  zamówienia (branże: budowlana, instalacje sanitarne, elektryczna) oraz:

- zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej Izby na dzień składania ofert osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania  przedmiotowej inwestycji.

Wykaz osób z podaniem numeru i daty uprawnień oraz z informacją o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa należy sporządzić w  formie tabeli, której wzór jest załączony do niniejszej SIWZ.

c) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 9c niniejszej

specyfikacji są:

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędności, w którym Wykonawca posiada  rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności.

d) dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji

e) wypełniony druk "Oferta", stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

11. 1.Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający

i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone                      w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu, pod warunkiem, że zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie, w korespondencji doręczonej Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przekazania ich w formie faxu.

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych                  w specyfikacji. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem na nr (034) 3140 334, z zastrzeżeniem warunku zawartego w  pkt 2, w terminie nie przekraczającym 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania .

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania są:

Ilona Ciura – Sekretarz Gminy, tel.( 034) 3140 334,  wewnętrzny 12

Dawid Pijet, tel.( 034) 3140 334, wewnętrzny 20

12. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Oferty należy adresować:

# Gmina Starcza

ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację

"Oferta przetargowa  - Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej                w Starczy".

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające                  z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 7 w terminie do dnia  14.05.2009r. do godz.11.00.

Oferty będą otwierane w dniu 14.05.2009r. o godz. 11.30 w pokoju nr 1 w siedzibie Zamawiającego .

16. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, w związku z czym wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało  wyłącznie charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

Wobec czego cena zawarta w ofercie  musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte,      a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Nie jest  wymagane  załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić  w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

17. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa - 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

cena najniższa x 100     = max 100 pkt.

cena badanej oferty

18. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w  informacji                     o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś                     z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania wywołanym wniesieniem protestu  lub odwołania.

19. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania , zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5  % ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

Nr 968279 00000 100 2479 2001 0004

W pozostałym zakresie dotyczącym zabezpieczenia stosuje się przepisy art. 147-151 ustawy.

20. Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek potrącenia oraz cesje z tytułu należności, dokonywane przez Wykonawcę.

21. W niniejszym  postępowaniu zastosowanie mają przepisy zawarte w dziale VI  ustawy - "Środki ochrony prawnej" określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia  zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze - art. 179 do 198 ustawy.

Załączniki do specyfikacji:

1. Wzór umowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

2. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców – załącznik nr 2 do SIWZ,

3. Druk "Oferta" - do wypełnienia przez Wykonawców ubiegających się o złożenie oferty z załącznikami – załącznik nr 3 do SIWZ

4. Przedmiary robót – załącznik nr 4 do SIWZ

5. Dokumentacja projektowa - zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu                        w siedzibie Zamawiającego – załącznik nr 5 do SIWZ.

# Załącznik nr l do SIWZ

# U M O W A

(projekt)

zawarta w dniu............................................w Starczy

pomiędzy: Gminą Starcza, ul. Gminna 4, 42 –261 Starcza

reprezentowaną przez:

Wiesława Szymczyka – Wójta Gminy

zwaną  dalej Zamawiającym

a

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

reprezentowanym przez: ...................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie budowy budynku zaplecza boiska sportowego przy      ul. Sportowej w Starczy, Starcza, ul. Sportowa 7, 42-261 Starcza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowo-kosztorysowa, SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiot umowy będzie wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zawiera oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część umowy.

§2

Obowiązki stron

l. Obowiązki Zamawiającego.

1.1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie placu budowy w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.3. Przekazanie Dziennika budowy  w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy.

1.4. Wskazanie punktów poboru energii  elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

1.5. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.

1.6. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

1.7. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1.  Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz wszelkich robót związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2.Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na  3 (trzy) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

2.3.Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

2.4. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca

jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny                                  i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.5. Współpraca ze służbami Zamawiającego .

2.6. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

2.7. Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów         i potwierdzeń.

2.8. Przygotowanie obiektów  i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie                          z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.

2.9. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru .

2.10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.11. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.12. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.                                                    2.13. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.14. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.15. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: rozpoczęcie: 3 sierpnia 2009r.

zakończenie do 30 lipca 2010r.

2. Terminy ustalone w ust. l ulegną zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:                     a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających  wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji,       z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i wynosi  ........................... zł (brutto)

(słownie zł:..............................................................................................................................)

w tym podatek V A T w wysokości    % co stanowi kwotę zł:...............................................

(słownie zł: ..............................................................................................................................)

wartość robót bez podatku V A T (netto) wynosi zł:.................................................................

(słownie zł: ...............................................................................................................................)

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. l.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte, a bez  których nie można wykonać przedmiotu umowy.

§5

Warunki płatności

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu  wykonanych i odebranych robót, ustalonego w § 4 umowy będzie następowała na podstawie faktur częściowych za poszczególne elementy robót ujęte                                     w  harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

2. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia z tytułu wykonanych i odebranych robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

§6

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później jednak  niż w terminie  4 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru niezwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający powoła  komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi      w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia                 i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru   nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót  lub jego wadliwego wykonania.

9.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady:

9.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

9.2. nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie   obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań  na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy    z winy Wykonawcy.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań obejmujących zastosowane materiały lub wykonane roboty,  które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie prowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z   umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty tych badań, które nie były przewidziane umową, obciążają Zamawiającego.

§7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ......................................................................................zł.  (słownie zł...................................................................................................................................................................)

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 19. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany wysokości zabezpieczenia.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§8

Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia ostatecznego odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych, będących przedmiotem odbioru.

§9

Kary umowne

l. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy  do odbioru zgodnie z umową,  w wysokości 0, 1 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20%  wysokości wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez  Zamawiającego przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na usunięcie wad do dnia odbioru robót po usunięciu wad..

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                    z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4 W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara umowna będzie liczona z uwzględnieniem zmienionych  terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, które w całości obciążają Wykonawcę.

6. Zamawiający może usunąć poprzez wykonawstwo zastępcze wady nie usunięte w wyznaczonym terminie na koszt Wykonawcy.

§ 10

Usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi   w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy                    i socjalnych itp., wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

2. W przypadku odmowy zapłaty przez Wykonawcę należności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do rozliczenia tych należności  z zabezpieczenia ustanowionego przez Wykonawcę lub poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Zmiana umowy

Zmiana postanowień niniejszej umowy, tj. terminu realizacji zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy,  pod rygorem nieważności.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Oprócz  przypadków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym  stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji :

1.1.w  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży            w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie  od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2.zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zostanie wykreślony lub wyrejestrowany z rejestru, czy też z ewidencji  działalności gospodarczej, albo Wykonawca w inny sposób utraci status przedsiębiorcy lub uprawnienia do wykonywania umowy.

1.3.zostanie wydany przez uprawniony organ nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

1.5 Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktur, wystawionych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

2.3. Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

4.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,                                    4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione .

4.6 W przypadku odmowy udziału w czynnościach opisanych w pkt. 4,1 do 4.5 przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy, a następnie zawiadomi pisemnie Wykonawcę o dokonaniu tych czynności.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§13

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych  w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru (inspektorzy nadzoru) będzie działał na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku kompromisu, będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach,  1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz wymaganych dokumentów

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9   ustawy, wystawiona  nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert,

- W przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy – pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy

Harmonogram  musi zawierać wszystkie koszty składające się na ofertę, niezbędne do zrealizowania  inwestycji z ich podziałem na poszczególne  elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i z  uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  przedstawionego przez Wykonawcę  w ofercie  harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego w przypadku zaistnienia rozbieżności                  w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania.

UWAGI:

a)Wszystkie w/w dokumenty, Wykonawcy składają w oryginałach lub  kserokopiach  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez  uprawnioną do tego osobę (y) podpisującą(e) ofertę.

b) W przypadku  składania  oferty   przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy ze Wykonawców składa  dokumenty wymienione w punktach 1 do 4. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadcza składane dokumenty za zgodność z oryginałem na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, udzielonego mu w tym zakresie przez wszystkich Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 141 ustawy ponoszą  solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia , określoną w przepisach  Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione  zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek  na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Jeżeli  w kraju pochodzenia osoby  lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie  wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego  odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Załącznik nr 3 do SIWZ

### (miejscowość, data)

### nazwa i adres Wykonawcy

................................................................

................................................................

### Oferta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 20.04.2009r. dotyczącym:

,,Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy’’

- Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

  - cena netto:............................................................................................zł

(słownie ..................................................................................................................zł),

podatek VAT w wysokości .......................% tj. ...........................................zł

(słownie...................................................................................................................zł),

cena brutto: ........................................................................................zł),

(słownie .................................................................................................................zł),

  - termin wykonania zamówienia , okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania  jest zgodny z zakresem objętym w SIWZ.

- W ciągu 3 lat wykonaliśmy ...........      robót, realizując umowy o roboty budowlane  o podobnym zakresie  i charakterze  z niniejszym  przedmiotem zamówienia. Wykaz tych robót stanowi załącznik do niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia                          i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje  potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z pełną dokumentacją  opisującą przedmiot zamówienia  i przyszłym placem budowy) i również nie mamy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas  zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania  naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu   i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wybrania  naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy w formie .............................................., zgodnie  z warunkami  ustalonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia   i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane  dokumenty potwierdzające spełnianie  tych warunków.

- Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust 1. oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia:

  - wykonanie ................................................................ firmie o nazwie...............................................

............................. reprezentowaną przez:..............................................................

  - wykonanie ................................................................ firmie o nazwie...............................................

............................. reprezentowaną przez:..............................................................

.....................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 										            do reprezentowania firmy

Załącznik Nr ......

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

/pieczątka firmowa /

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego,

art.22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

# Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym                                    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  (art. 22 ust. 1 pkt 2),

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),

4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4),

5) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 24 ust. 1             i 2)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . dnia,  .     .     .

.....................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 										            do reprezentowania firmy

Załącznik nr ........

Wykaz osób

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które  będą uczestniczyć

w wykonaniu zamówienia wraz z danymi o kwalifikacjach  niezbędnych do wykonania zamówienia

|  | Imię i nazwisko | Nr i data uprawnień budowlanych – wydane przez: | Informacja o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Data .............................				.....................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 										do reprezentowania firmy

Załącznik nr ........

..............................................

Pieczęć firmy

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje).

| l.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Nazwa i adres budowy | Kubatura budynku | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Wartość zrealizowanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Data .............................						.....................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 										                do reprezentowania firmy

Załącznik nr ......

Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy

zadania: Budowa  budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy.

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Termin realizacji w kwartałach | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto |
| 1. | Roboty ziemne | III 2009 |  |  |
| 2. | Fundamenty | III 2009 |  |  |
| 3. | Ściany | IV 2009 |  |  |
| 4. | Ścianki działowe | IV 2009 |  |  |
| 5. | Dach | IV 2009 |  |  |
| 6. | Okna i drzwi | I 2010 |  |  |
| 7. | Instalacja wod. – kan. | I 2010 |  |  |
| 8. | Przyłącza wod.- kan. | I 2010 |  |  |
| 9. | Przyłącza elektryczne | I 2010 |  |  |
| 10. | Instalacja elektryczna i odgromowa | II 2010 |  |  |
| 11. | Tynki wewnętrzne i malowanie | II 2010 |  |  |
| 12. | Posadzki | II 2010 |  |  |
| 13. | Instalacja wentylacyjna i c.o. | III 2010 |  |  |
| 14. | Elewacja i elementy zewnętrzne | II 2010 |  |  |
| 15. | Zagospodarowanie terenu | III 2010 |  |  |
| 16. | Drogi i place | II –III 2010 |  |  |
|  | Roboty budowlane i instalacyjne (ogółem) |  |  |  |