Uchwała Nr 36/VI/07

Rady Gminy Starcza

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

# Rada Gminy Starcza

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza na lata 2007-2013 zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maryla Wawrzyńczak

Załącznik nr 1 
do Uchwały Rady Gminy Starcza

Nr 36/VI/07
z dnia  29 sierpnia 2007 r.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

GMINY STARCZA

NA LATA 2007 - 2013

SPIS TREŚCI

I. PRZEDMIOT LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	3

1.  Istota Rewitalizacji	3

2.	Metodyka przygotowania Programu Rewitalizacji	6

3.	Efekty realizacji Programu Rewitalizacji	7

4. Potrzeba rewitalizacji	8

II. LOKALIZACJA GMINY STARCZA	9

III. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ	13

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	13

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI	18

GMINA STARCZA	20

1. Zagospodarowanie przestrzenne	20

1.1. Strefy polityki przestrzennej gminy	20

1.2. Granice strefy konserwatorskiej i zabytki zlokalizowane na terenie gminy	25

1.3. Uwarunkowania ochrony środowiska	26

1.4. Struktura gruntów	31

1.5. Infrastruktura techniczna	32

Identyfikacja problemów	36

2. Gospodarka	37

2.1. Struktura podstawowych branż gospodarki	38

2.2. Rynek pracy	40

Identyfikacja problemów	43

3. Strefa społeczna	44

3.1. Struktura demograficzna i społeczna	44

Identyfikacja problemów	47

ANALIZA SWOT DLA GMINY STARCZA	48

IV. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI DOT. ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO	51

1. Komplementarność z programami krajowymi	51

2. Komplementarność z programami regionalnymi	57

3. Komplementarność z programami lokalnymi	64

V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI	67

1.	Okres programowania	67

2.	Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru, kryteria wyboru i uzasadnienie	67

3.	Podział na projekty i zadania inwestycyjne	69

VI. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM	75

1. Planowane działania przestrzenne (techniczno – materialne)	75

2. Planowane działania gospodarcze	75

3. Planowane działania społeczne	75

4. Harmonogram realizacji planowanych działań	76

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI	77

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU	79

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU	82

X. PROMOCJA I PUBLIC RELATIONS PROGRAMU	84

# I. PRZEDMIOT LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

## 1.  Istota Rewitalizacji

Rewitalizacja jest kompleksowym programem: remontów, modernizacji i zabudowy przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Rewitalizacja jest połączeniem działań infrastrukturalnych z programami rozwoju gospodarczego i rozwiązywania problemów społecznych na danym obszarze, tj.: bezrobocie, marginalizacja i patologie społeczne, przestępczość.

Rewitalizacja to również działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt ten staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w  rewitalizowanym zespole.

Tablica 1. Zakres rewitalizacji

REWITALIZACJA

Aspekt ekonomiczno - gospodarczy

Aspekt społeczno - kulturowy

Aspekt urbanistyczno - przestrzenny

Lokalny Program Rewitalizacji – jest kompleksowym i zintegrowanym dokumentem, opracowanym, wdrażanym i monitorowanym przez samorząd lokalny. Jest wieloletnim programem działań, wyznaczającym kierunki rozwoju, w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym, na terenach wytyczonych, zdegradowanych obszarów wiejskich i miejskich.

Rewitalizacja musi być realizowana przy współpracy i współudziale wielu partnerów lokalnych: samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu oraz sektora pozarządowego. W realizację programu często zaangażowane są instytucje, do których można zaliczyć: policję, wspólnoty mieszkaniowe, itp.

Celem Programu Rewitalizacji jest zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzenno – ekologicznej (poprawa infrastruktury w celu poprawy “tkanki” społecznej), Jest to proces kompleksowy dotyczący, nie pojedynczych budynków, lecz całego wybranego obszaru problemowego.

Osiągnięcie celów zawartych w programie jest możliwe przy wsparciu finansowym inwestycji określonych w budżecie i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym samorządu oraz innych źródeł zewnętrznych np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy równoczesnej realizacji projektów z zakresu rozwoju społeczno - gospodarczego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest również wymogiem wynikającym z dokumentów programowych alokacji środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -  2013, w ramach:

- priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość:

działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

poddziałanie 1.1.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

- priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast:

działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

W gminach do 50 tys. mieszkańców projekty z zakresu rewitalizacji można realizować w ramach poddziałania 1.1.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Celem poddziałania 1.1.3. jest wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów. W ramach poddziałania prowadzona będzie rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych w gminach wiejskich, oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Rewitalizacja powyższych obszarów przyczyni się m.in. do nadania nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom poprzemysłowym i powojskowym, będzie obejmowała także uzupełnienie istniejącej zabudowy, przygotowanie terenów inwestycyjnych z dostępem do krajowej lub międzynarodowej sieci drogowej. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej. Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania muszą wynikać z lokalnych programów rewitalizacji.

Typy kwalifikujących się projektów w ramach poddziałania 1.1.3. RPO WŚ:

- przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,

- przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,

- przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, przyczyniająca się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,

- uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym),

- kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom,

- zagospodarowywanie przestrzeni w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,

- tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa, zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu.

## Metodyka przygotowania Programu Rewitalizacji

Określenie potrzeb wynikających z konieczności realizacji poszczególnych elementów projektowych

Analiza SWOT

Przedstawienie, omówienie, wybór scenariuszy rozwoju

ANALIZA POTRZEB

SPORZĄDZENIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

WDROŻENIE I MONITORING LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wizja

Program realizacji

Diagnoza poszczególnych obszarów (społeczeństwo, infrastruktura, środowisko)

Określenie kierunków rozwoju i działań z uwzględnieniem przeprowadzonych analiz i diagnoz, zgodne z przyjętymi ramami czasowymi i finansowymi

Realizacja priorytetów

Dialog społeczny

Aktualizacja założeń

Stały monitoring efektów

## Efekty realizacji Programu Rewitalizacji

Przeprowadzone konsultacje i analizy społeczno - gospodarcze pozwoliły na określenie zakładanych efektów związanych z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zakładane efekty zostały określone wokół trzech podstawowych płaszczyzn:

- gospodarczo-ekonomicznej,

- społecznej,

- infrastrukturalnej (inwestycyjno – budowlanej).

Tablica 2.  Efekty wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Stworzenie nowych miejsc pracy szczególnie w obszarach gospodarki związanych z turystyką i obsługą ruchu turystycznego,

Stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju działalności gospodarczej,

Rozwój przedsiębiorczości na  lokalnym rynku produktów i usług.

EFEKTY GOSPODARCZO - EKONOMICZNE

Aktywizacja osób pozostających bez pracy oraz absolwentów, również w kierunku rozwoju prywatnych form działalności gospodarczej,

Umocnienie więzi społecznych poprzez wspólne realizowanie działań zwiększających atrakcyjność regionu,

Poprawa bezpieczeństwa publicznego,

Minimalizacja negatywnych skutków bezrobocia i wykluczenia społecznego,

Stworzenie warunków akceptacji działań promocyjnych gminy (organizacja imprez masowych w centrum gminy  oraz terenów rekreacyjnych).

EFEKTY SPOŁECZNE

Stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na obszarze gminy,

Powstanie i/lub modernizacja infrastruktury drogowej i technicznej oraz rekreacyjno – wypoczynkowej na obszarach atrakcyjnych pod względem turystycznym,

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej  terenu,

Powstanie nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.

EFEKTY INWESTYCYJNE

## 4. Potrzeba rewitalizacji

Rewitalizacja poszczególnych obszarów gminy jest działaniem niezbędnym, mającym na celu zarówno podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

Niewątpliwe walory gminy wymagają niezwłocznych działań inwestycyjnych i promocyjnych.

W obszarach objętych rewitalizacją stwierdzono następujące problemy gospodarczo- ekonomiczne, społeczne i przestrzenne.

Tablica 3

Duża liczba rozproszonych małych przedsiębiorstw, często nierentownych,

Wyższy poziom bezrobocia niż na innych obszarach,

Poziom wykształcenia mieszkańców nieodpowiadający potrzebom rynku pracy, niedostateczny zasób wykwalifikowanych kadr w branżach rozwijających się np. nowoczesnych technologii, usługach specjalistycznych,

Brak znaczących instytucji otoczenia biznesu, w tym z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości,

Słaba promocja lokalnych przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowych wspierających rozwój przedsiębiorstw.

PROBLEMY GOSPODARCZO - EKONOMICZNE

Zjawisko marginalizacji i patologii społecznych,

Wyższy poziom przestępczości,

Starzenie się społeczeństwa - rosnąca liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, natomiast malejąca w wieku przedprodukcyjnym,

Migracje osób wykształconych do większych ośrodków miejskich  lub zagranicę,

Zbyt mała liczba osób korzystających z oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej.

PROBLEMY SPOŁECZNE

Degradacja terenów i obiektów powojskowych i poprzemysłowych,

Zły stan zabytków kulturowych i atrakcji turystycznych (pogłębiająca się degradacja dziedzictwa  kulturowego),

Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizację obiektów kulturalnych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych,

Niewystarczająca, słaba ekspozycja, oznakowanie i promocja obiektów kultury i turystyki,

Niezadowalający stan infrastruktury technicznej i drogowej, brak miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie,

Degradacja środowiska naturalnego, w tym terenów zielonych.

Słabo rozwinięta lub wymagająca modernizacji baza turystyczna (tym baza noclegowa),

Złe warunki mieszkaniowe i lokalowe do prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej, edukacyjnej, itp.

PROBLEMY INWESTYCYJNE

. Problemy na obszarach objętych Programem Rewitalizacji

# II. LOKALIZACJA GMINY STARCZA

Gmina Starcza jest gminą wiejską położoną w północnej części Województwa Śląskiego w Powiecie Częstochowskim przy jego południowej granicy. Oddalona jest o 65 km od Katowic – stolicy województwa i 15 km od Częstochowy – siedziby powiatu. W skład administracyjny gminy wchodzi 5 sołectw: Starcza, Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, Własna.

Gmina graniczy z następującymi gminami Powiatu Częstochowskiego:

- Gminą Poczesna od północy,

- Gminą Konopiska od zachodu,

- Gminą Kamienica Polska od wschodu,

- Miastem i Gminą Woźniki od południa (Powiat Lubliniecki)

Głównymi rzekami przepływającymi przez Starczę są Kamieniczka i jej lewy dopływ Zimna Woda. Pod względem hydrograficznym Starcza położona jest w zlewni rzeki Warty (prawego dopływu Odry), w dorzeczach jej dopływów Kamieniczki i Stradomki.

Tablica 4. Lokalizacja Gminy Starcza w Województwie Śląskim

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl

Największy procent powierzchni gminy stanowią użytki rolne 80,6%. Jednakże rolnictwo z uwagi na małą urodzajność gleb i duże rozdrobnienie gruntów nie stanowi głównego źródła utrzymania mieszkańców gminy.

Lesistość gminy jest niewielka, lasy pokrywają 11,3% ogólnej powierzchni.

Sprawnemu działaniu i wygodzie mieszkańców służą instytucje użyteczności publicznej takie jak: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, placówki oświatowe (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum), Gminna Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pocztowy, filia Banku Spółdzielczego w Myszkowie.

Położenie między dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką nr 908 z jednej strony a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną oraz sieć wodociągowa obejmująca wszystkie miejscowości gminy jest dodatkowym atutem Starczy.

Tablica 5. Lokalizacja gminy w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Gmina Starcza

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Tablica 6. Lokalizacja gminy w Powiecie Częstochowskim

Źródło: Związek Powiatów Polskich, www.zpp.pl

Pierwsza wzmianka o miejscowości Starcza pochodzi z 1662 roku jako Starca. Została ona lokowana na obszarze historycznych zarośli o określeniu Pniewno, a jej nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa „starczek”, czyli pniaczek.

Teren dzisiejszej Starczy aż po wiek XV należał do Śląska. Od XVI wieku jej obszar znajdował się już w granicach I Rzeczypospolitej, w powiecie lelowskim województwa krakowskiego. Osada do 1793 roku była własnością królewską klucza Poczesna w starostwie olsztyńskim. Wieś należała do parafii w Poczesnej, a dopiero od 1911 roku stała się samodzielną parafią. Starcza od początku powstania gmin, tj. od 1867 roku, aż do 1952 roku należała do gminy Rększowice.  W latach 1952 – 1954 i 1973 – 1991 znalazła się w gminie Kamienica Polska, zaś w latach 1954 – 1973 była siedzibą gromady, skupiającą sześć wsi.

W okresie istnienia gromady urządzono ośrodek zdrowia, otwarto bibliotekę publiczną, wybudowano od podstaw drogę bitą, później asfaltową i uruchomiono pierwsze połączenia komunikacyjne z Częstochową. W latach 1956 – 59 przeprowadzono elektryfikację wsi, a w latach sześćdziesiątych przystąpiono do budowy nowej szkoły podstawowej, tzw. tysiąclatki.

Kolejna reforma administracyjna w 1973 roku wcieliła ponownie Starczę wraz z sąsiadującymi z nią sołectwami do gminy Kamienica Polska, co spowodowało, że rozwój gospodarczy nieco osłabł i wzrosło niezadowolenie mieszkańców.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 roku utworzono Gminę Starcza, która swoją działalność rozpoczęła 1 stycznia 1992 roku, a miejscowość Starcza stała się jej siedzibą.

Tablica 7. Lokalizacja gminy w istniejącym i planowanym systemie transportowym

Gmina Starcza

# III. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Województwo Śląskie to przemysłowy region Polski położony w południowej części kraju, w dorzeczu górnego biegu trzech największych polskich rzek: Wisły, Odry i Warty. 	W układzie przestrzennym województwo dzieli się na 4 subregiony (tzw. obszary polityki rozwoju): północny (o powierzchni 3.047 km²), południowy (2.352 km²), środkowy (5.578 km²) i zachodni (1.354 km²).

Tablica 8. Podział administracyjny Województwa Śląskiego na powiaty

Źródło: „Wikipedia” www.wikipedia.pl

Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy z Republiką Czeską i Republiką Słowacką.

Strukturę administracyjną województwa tworzy 167 gmin zgrupowanych w 36 powiatach: 17 powiatach ziemskich i 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu). Region zajmuje obszar 12.331 km² i pod względem powierzchni (3,9%) znajduje się na 14 miejscu w kraju, przed Województwem Świętokrzyskim i Opolskim. Głównymi elementami systemu osadniczego Województwa Śląskiego są aglomeracje miejskie: górnośląska (o znaczeniu europejskim) oraz bielska, częstochowska i rybnicka (o znaczeniu krajowym).

Obszar cechuje zróżnicowana rzeźba terenu obejmująca: Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Wyżynę Śląską, Kotlinę Oświęcimsko-Raciborską, Nizinę Śląską, Beskid Zachodni i Pogórze Śląskie. Główne bogactwa naturalne to węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, rudy molibdenowo-wolframowo - miedziowe, rudy żelaza, sól kamienna, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni oraz kruszywa naturalnego, złoża wód leczniczych, mineralnych i termalnych. Na bazie tych surowców powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy, odgrywający decydującą rolę w gospodarce narodowej jako podstawa krajowego bilansu paliwowo-energetycznego.

Województwo Śląskie to wielki węzeł komunikacji drogowej i kolejowej, obszar dużej wymiany towarowej, bardzo dużego ruchu tranzytowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Teren województwa, w szczególności główne miasta aglomeracji górnośląskiej, przecinają magistralne linie kolejowe, zapewniające połączenia krajowe i międzynarodowe.

Region położony jest na skrzyżowaniu transeuropejskich korytarzy transportowych (A1, A4, E30, E65) – newralgicznych szlaków transportowych i komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) o znaczeniu krajowym i europejskim. Na terenie tym spotykają się dwie drogi międzynarodowe Lwów – Kraków – Katowice – Wrocław - Zgorzelec (A4) oraz Gdańsk – Bratysława (A1). Północną cześć województwa przecina również najkrótszy szlak, łączący Kijów przez Lublin – Kielce – Częstochowę – Opole z Dreznem i przez Kudowę z Pragą.

Region dysponuje bezpośrednim połączeniem kolejowym z Pragą, Bratysławą, Wiedniem, Berlinem, Kijowem, Frankfurtem, Dreznem, Budapesztem i Lwowem. Tu znajduje się jedna z największych stacji rozrządowych w Europie – Tarnowskie Góry – oraz terminal kontenerowy w Gliwicach Sośnicy (realizujący przewozy kombinowane kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych), a także jedna z największych w kraju rozrządowych stacji kolejowych Zabrzeg-Czarnolesie (Czechowice-Dziedzice). Umożliwia to sprawne i szybkie transportowanie towarów do krajów Europy Zachodniej.

Województwo Śląskie posiada międzynarodowe połączenia lotnicze, realizowane z położonego w odległości 34 km od Katowic Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Port posiada terminal pasażerski o przepustowości 700.000 pasażerów rocznie, utrzymuje stałe połączenia z portami krajowymi i zagranicznymi, w tym z najważniejszymi lotniskami Europy (Frankfurtem n. Menem, Brukselą, Paryżem, Londynem, Wiedniem, Zurychem, Hanowerem, Kolonią, Hamburgiem). Każdego roku port lotniczy notuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost przewozów cargo.

Województwo zamieszkuje 4,7 mln osób, co stanowi 12,3% ludności Polski. Pod względem liczby ludności znajduje się na 2 miejscu w kraju po Województwie Mazowieckim (13,4%). Województwo Śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (78,9% ludności miejskiej), posiadającym najwyższą w kraju gęstość zaludnienia (382 osoby/km²), kraj: 122 osoby/km².

W 2004 roku z ogólnej liczby mieszkańców województwa, wynoszącej 4,7 mln, udział osób w wieku produkcyjnym wynosił 65,1%, tj. około 3,1 mln. Liczba pracujących kształtowała się na poziomie 1 492 tys. osób, z czego na sektor prywatny przypadało 64,9%.

W strukturze zatrudnienia wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności wysokie są udziały pracujących w przetwórstwie przemysłowym (21,5%) oraz handlu i naprawach (17,7%). Pomimo znacznej redukcji zatrudnienia w górnictwie, która jest wynikiem zachodzących w nim wieloletnich procesów restrukturyzacji, w dalszym ciągu w regionie pracuje w tej branży 8,2%. ogólnej liczby pracujących. Pozytywnie ocenić należy rosnący udział pracujących w sekcjach: "edukacja"- 8,2% oraz "obsługa nieruchomości i firm; nauka" - 8,0%

Według stanu na 31 marca 2007 roku liczba zarejestrowanych w regionie bezrobotnych wynosi 221,4 tys. osób, co stanowi ok. 10 proc. ludności bezrobotnej w kraju. Największa liczba bezrobotnych notowana jest w miastach na prawach powiatu: Częstochowa, Sosnowiec, Bytom i Katowice. W wymienionych wyżej miastach zarejestrowanych było ok. 22% ogólnej liczby bezrobotnych.

Z ogólnej liczby zarejestrowanych w regionie bezrobotnych blisko połowę (48,4%) stanowią ludzie młodzi - do 34. roku życia. Pomimo, że na przestrzeni ostatnich lat największe redukcje liczby zarejestrowanych notowane są wśród młodzieży, nadal udział osób w wieku 18-24 lata wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych jest dość wysoki i wynosi 20,7%. Spośród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej gimnazjalnego 33,3%, a następnie z zasadniczym zawodowym - 32,7% oraz ze średnim zawodowym - 21,7%. Blisko 7% ma wykształcenie ogólnokształcące, a 5,4% - wyższe. W marcu 2006 roku stopa bezrobocia w regionie kształtowała się na poziomie 15,6% i była niższa od średniej krajowej o ponad 2 punkty procentowe.

W Województwie Śląskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w miesiącu marcu 2007 roku kształtowało się na poziomie 2.955,64 zł i było wyższe od średniej krajowej prawie o ok. 250 zł.

Tablica 9. Podstawowe dane demograficzne Województwa Śląskiego

| Wyszczególnienie | Województwo | Polska |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia (km2 ) | 12.331,0 | 312.685,0 |
| Ludność ogółem stan na 31 XII 2003 r. (tys. osób) | 4.715,0 | 38.190,6 |
| Gęstość zaludnienia (osoba/km²) | 382 | 122 |
| Stopień urbanizacji (%) | 78,9 | 61,6 |
| Ludność według płci (%) - kobiety - mężczyźni | 51,6 48,4 | 51,6 48,4 |
| Liczba kobiet na 100 mężczyzn (osoba) | 106,8 | 106,6 |
| Struktura wiekowa ludności ogółem (%) w wieku - przedprodukcyjnym (poniżej 25 lat) - produkcyjnym - poprodukcyjnym (65 lat i więcej) | 20,2 64,7 15,1 | 21,9 62,9 15,2 |
| Urodzenia żywe na 1.000 ludności (osoba) | 8,3 | 9,2 |
| Zgony niemowląt na 1.000 urodzeń żywych (osoba) | 7,8 | 7,0 |
| Przyrost naturalny na 1.000 ludności (‰) | -1,4 | -0,4 |
| Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na 1.000 ludności (osoba) | -2,0 | -0,4 |

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw, GUS Warszawa 2004, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020

Poziom wykształcenia mieszkańców Województwa Śląskiego przedstawia się niekorzystnie na tle innych zurbanizowanych województw. W 2003 roku ponad 58% mieszkańców województwa powyżej 15 roku życia nie przekroczyło poziomu szkoły zawodowej, co świadczy, że ludność ta posiadała wykształcenie zawodowe bądź niższe. Odsetek osób z wykształceniem wyższym stanowił jedynie 9,2% (11. miejsce wśród województw) i był jednym z najniższych wskaźników w kraju. Szkołę średnią ogólnokształcącą i zawodową ukończyło 32,8%, wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 27,7%, zaś 30,3% ludności posiadało wykształcenie podstawowe bądź niepełne podstawowe.

Województwo Śląskie mieści się w grupie najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. W regionie wytwarza się 13,7% Produktu Krajowego Brutto (PKB) i 17,2% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu (z tego 62% przypada na sektor prywatny). Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 22,6 tys. zł i jest wyższy od średniej krajowej (20,4 tys. zł). Jest to efektem prężności skoncentrowanego tutaj przemysłu, jak również rozwoju sektora prywatnego i usług. W samym województwie sytuacja jest zróżnicowana. Największy udział wytwarzanego PKB w regionie przypada na subregion środkowy (66,5%), następnie południowy (12,8%), zachodni (11,5%), i północny (9,2%). Wielkość wytwarzanego PKB na 1 mieszkańca najwyższa jest w subregionie środkowym 24,5 tys. zł, następnie południowym 21, 3 tys. zł, najniższa przypada na subregion północny 18,3 tys. zł i zachodni 19,2 tys. zł. Z działających w województwie 424 tys. podmiotów gospodarki narodowej 246 to przedsiębiorstwa państwowe, 23,5 tys. to spółki prawa handlowego (z tego ponad 4.105 spółek z udziałem kapitału zagranicznego), 39 tys. spółek cywilnych, 1.263 spółdzielni oraz 330,1 tys. osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. Na 10 tys. ludności przypadało 899 podmiotów gospodarki narodowej (w kraju 938 podmiotów), tj. 9. pozycja w kraju. Z ogólnej liczby podmiotów gospodarczych działających w województwie 96,1% przypada na sektor prywatny (tj. 11,8% podmiotów krajowych).

W regionie produkuje się 91,4% polskiego węgla kamiennego, 63,0% wyrobów walcowanych, 42,6% koksu, 68,8% stali surowej, 19,7% energii elektrycznej i 82,7% samochodów ogólnego przeznaczenia. Dla gospodarki województwa w dalszym ciągu duże znaczenie ma górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, cynku i ołowiu, energetyka, przemysł elektromaszynowy, spożywczy i chemiczny, a w ostatnim okresie również przemysł motoryzacyjny.

Tablica 10. Podstawowe dane dotyczące gospodarki w Województwie Śląskim

| Wyszczególnienie | Województwo | Polska |
| --- | --- | --- |
| PKB na 1 mieszkańca (PLN) | 22.627,0 | 20.431,0 |
| Struktura zatrudnienia ludności ogółem (%) - rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo - przemysł i budownictwo - usługi rynkowe - usługi nierynkowe | 4,8 38,2 39,4 17,6 | 17,4 28,3 36,3 18,0 |
| Podmioty gospodarki narodowej na 1.000 mieszkańców (podmiot) - ogółem - osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 89,9 19,9 70,0 | 93,8 20,6 73,2 |
| Firmy z udziałem kapitału zagranicznego na 10.000 mieszkańców (podmiot) | 8,7 | 12,8 |
| Produkcja sprzedana na 1 mieszkańca w zł - przemysłu - budowlano-montażowa | - 20.601 - 1.828 | 14.784 1.769 |

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw, GUS Warszawa 2004, Rocznik Statystyczny Województw, GUS Warszawa 2003, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Powiat Częstochowski położony jest w Województwie Śląskim w Subregionie Północnym, przy granicy z Województwami: Łódzkim i Świętokrzyskim. Jest to jeden z większych powiatów w Polsce a największy w Województwie Śląskim. Zajmuje powierzchnię niemal 152 km2 (dokładnie 151 949 ha). Na powiat składa się 16 gmin, w tym dwie miejsko-wiejskie i 14 wiejskich. Liczba ludności w powiecie w 2006r. wynosiła: 133 tys. osób, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich stanowili ok. 88% ogółu.

Powiat zlokalizowany jest na przecięciu wertykalnego korytarza komunikacyjnego o znaczeniu paneuropejskim, wyznaczonego przez przyszłą autostradę A1, łączącego Skandynawię z Bałkanami i południem Europy, oraz horyzontalnego pasa strefy problemowej pomiędzy dwoma paneuropejskimi korytarzami horyzontalnymi, wyznaczonymi przez autostrady A2 i A4,  łączącymi Unię Europejską z Rosją i Ukrainą, oraz dalej — z Azją.

Sieć kolejowa na terenie powiatu ma znaczenie uzupełniające, a w przyszłości, w miarę postępów reformy PKP, może mieć znaczenie rosnące dla przewozów lokalnych, ruchu towarowego i atrakcyjności turystycznej. Przez teren powiatu przebiega ważna linia kolejowa 01 relacji Katowice – Zawiercie – Częstochowa – Koluszki – Skierniewice – Warszawa, która na odcinku Zawiercie – Częstochowa jest włączona do AGTC, jako linia do modernizacji do standardu europejskiego. Tą samą umową jest objęta linia kolejowa 146 Częstochowa – Zduńska Wola, która jest częścią trasy biegnącej dalej przez Inowrocław – Bydgoszcz – Laskowice Pomorskie – Tczew — Gdańsk do Gdyni.

Powiat Częstochowski ma walory przyrodnicze, których atrakcyjność wykracza poza kontekst regionalny. Na terenie powiatu znajdują się trzy parki krajobrazowe:

- Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą (częściowo na terenie powiatu, w gminach: Blachownia, Konopiska i Starcza).

- Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (częściowo na terenie powiatu w gminach: Mstów, Olsztyn, Janów i Poczesna)

- Park Krajobrazowy Stawki — w całości na terenie powiatu w gminie Przyrów.

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Powiatu Częstochowskiego wyniosła: 8,3 tys. jednostek gospodarczych w 2005r., z czego sektora publicznego: 4% natomiast prywatnego: 96%.  Największa liczba firm zarejestrowanych na terenie powiatu to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które stanowią ponad 82% ogółu podmiotów.

Na dzień 31.03.2007r. w Powiecie Częstochowskim liczba bezrobotnych wynosiła:  7.941 osób, w tym liczba bezrobotnych kobiet: 3.978 osób. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie: 19,2%.

Tablica 11. Podział administracyjny Powiatu Częstochowskiego na gminy

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Częstochowskiego na lata 2004 - 2013

# GMINA STARCZA

## 1. Zagospodarowanie przestrzenne

  - Strefy polityki przestrzennej gminy

Realizacja celów z zakresu:

- Rozwoju mieszkalnictwa,

- Rozwoju infrastruktury społecznej z zakresu obsługi mieszkańców oraz obsługi rekreacji i turystyki,

- Rozwoju działalności gospodarczej,

- Zapewnienia odpowiednich standardów obsługi komunikacyjnej i wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz lokalizacji urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej,

- Ochrona wartości kulturowych i krajobrazowych.

Obszar IA

Teren zabudowy usługowej

Obszar obejmuje tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej i mieszkaniowej w miejscowości Starcza, Własna, Łysiec, Rudnik Mały.

Funkcja preferowana – usługowa

Funkcja uzupełniająca – mieszkaniowa

Obszar IA1

Teren usług komercyjnych turystyki, sportu i rekreacji

Obszar obejmuje teren istniejących łąk i zadrzewień, częściowo użytkowanych jako boisko sportowe w miejscowości Starcza.

Funkcja preferowana – usługowa

Funkcja uzupełniająca – zieleń urządzona, rekreacyjna

Obszar IB

Teren zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi

Obszar obejmuje tereny istniejącej i projektowanej zabudowy w miejscowości Starcza, Własna, Łysiec, Klepaczka, Rudnik Mały oraz przysiółek Łazy i Kolonia Starczańska.

Funkcja preferowana – mieszkaniowa

Funkcja uzupełniająca – usługowa

Obszar IC

Teren rozwojowy dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej

Obszar obejmuje tereny rezerwowane dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Starcza, Łysiec, Rudnik Mały.

Funkcja preferowana – mieszkaniowa

Funkcja uzupełniająca – usługowa

Obszar ID

Teren aktywizacji gospodarczej

Teren obejmuje tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej w miejscowości Własna i Rudnik Mały.

Funkcja preferowana – przemysłowa

Funkcja uzupełniająca – usługowa

STREFA ROLNO – OSADNICZA II

Realizacja celów z zakresu:

- ograniczonego rozwoju funkcji osadniczej,

- rozwoju zagospodarowania turystycznego oraz rekreacyjno – sportowego,

- kształtowanie terenów zieleni publicznej,

- zapewnienia odpowiednich standardów obsługi komunikacyjnej i wyposażenia w infrastrukturę techniczną,

- adaptacji istniejących tras przebiegu i lokalizacji urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej oraz ich niezbędne uzupełnienie,

- aktywizacji rozwoju produkcji rolnej oraz gospodarki hodowlanej,

- wykorzystania terenów rolnych zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem,

- ochrona wartości kulturowych i krajobrazowych,

- minimalizacja występowania zagrożeń istniejących wartości zasobów kulturowych przyrodniczych oraz czynników wywołujących te zagrożenia.

Obszar IIA

Teren letniskowo – osadniczy

Obszar obejmuje tereny użytków rolnych, lasów i istniejącej zabudowy osadniczej w miejscowości Rudnik Mały, Starcza i Klepaczka.

Funkcja preferowana – letniskowa

Funkcja uzupełniająca – mieszkaniowa

Obszar IIA – r

Teren rezerwy dla rozwoju zabudowy letniskowej

Kierunki zagospodarowania i zasady kształtowania zabudowy jak dla Obszaru IIA. Możliwość realizacji pod warunkiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu określającego zasady obsługi komunikacyjnej i obsługi inżynieryjnej.

Obszar IIB

Teren turystyczno – rekreacyjny

Obszar obejmuje tereny użytków rolnych i lasów w dolinie rzeki Kamieniczki w miejscowości Starcza i Rudnik Mały.

Funkcja preferowana – turystyczno-rekreacyjna

Funkcja uzupełniająca – rolnicza

Obszar IIC

Teren sportu

Obszar obejmujący teren przeznaczony pod lokalizację usług sportu w miejscowości Starcza.

Funkcja preferowana – sportowo-rekreacyjna

Funkcja uzupełniająca – usługowa

Obszar IID

Teren zieleni urządzonej

Obszar obejmuje tereny rolne i leśne dla realizacji terenów publicznych zieleni urządzonej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały.

Funkcja preferowana – publiczna

Funkcja uzupełniająca – rekreacyjna

Obszar IIE

Teren eksploatacji powierzchniowej

Obszar obejmuje tereny istniejących złóż surowców mineralnych – pospolitych, obecnie w eksploatacji lub użytkowaniu rolniczym w miejscowości Starcza.

Funkcja preferowana – eksploatacja powierzchniowa surowców

Funkcja docelowa – rekultywacja w kierunku leśnym lub zieleni niskiej – muraw piaszczystych.

STREFA TERENÓW OTWARTYCH III

Realizacja celów z zakresu:

- ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,

- adaptacji istniejącego użytkowania rolno – łąkowego i zachowania zadrzewień i zarośli śródpolnych,

- rozwoju gospodarki rolnej i leśnej,

- wyłączenia terenów rolnych i leśnych z zabudowy,

- możliwości wykorzystania terenów dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej, sportów zimowych, dopuszczenie urządzeń obsługi turystyki typu: zagospodarowanie szlaków, punktów widokowych, punktów odpoczynku,

- wykorzystania wód powierzchniowych do wypoczynku nadwodnego i budowy zbiorników retencyjno – rekreacyjnych,

- regulacji granicy polno – leśnej,

- ochrony przed uciążliwością projektowanej autostrady,

- adaptacji istniejących tras przebiegu i lokalizacji urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej oraz ich niezbędne uzupełnienie,

- zakaz lokalizowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska przyrodniczego.

Obszar III A

Tereny rolne

Funkcja preferowana – rolnicza

Funkcja uzupełniająca – ochronna

Obszar obejmuje tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stanowiące użytki rolne, zielone i upraw specjalnych różnych klas bonitacyjnych.

Obszar III B

Tereny lasów i dolesień

Funkcja preferowana – ochronna

Funkcja uzupełniająca – rolnicza

Obszar obejmuje tereny lasów, doliny rzek oraz użytków rolnych – lasów, użytków ornych.

Obszar III C

Tereny zieleni izolacyjnej

Funkcja preferowana – izolacyjna

Funkcja uzupełniająca – rolna

Obszar obejmuje tereny użytków rolnych – użytków ornych, łąk i zadrzewień.

STREFA TERENÓW KOMUNIKACJI

AI – TEREN AUTOSTRADY

Teren projektowanej autostrady AI, klasy technicznej A, Gdańsk – Ostrawa

TDIII – teren drogi wojewódzkiej

Teren drogi wojewódzkiej Nr 908, klasy technicznej G, Częstochowa – Gliwice.

TDV – teren drogi powiatowej

Teren adaptowanych istniejących dróg powiatowych o znaczeniu międzygminnym, klasy technicznej Z.

TDG – teren drogi gminnej

Teren adaptowanych i projektowanych dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, klasy technicznej L.

STREFA TERENÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zaopatrzenia w wodę

WZ – Adaptacja i modernizacja istniejących ujęć wód podziemnych oraz hydroforowni i stacji uzdatniania wody.

Gospodarka ściekowa

NO – Teren gminnej oczyszczalni ścieków dla obsługi miejscowości Starcza, Łysiec, Własna, Klepaczka, Rudnik Mały.

Mała retencja

Orientacyjna lokalizacja projektowanego zbiornika retencyjno – rekreacyjnego – dokładna rzędna piętrzenia według projektu technicznego. Warunkiem realizacji inwestycji jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzedzonego ekspertyzą z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska.

Nekropolie

Teren istniejących cmentarzy w miejscowości Rudnik Mały.

Możliwość poszerzenia terenu po sporządzeniu ekspertyzy z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska i opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zachowanie obowiązującej strefy sanitarnej – 50 m od zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywnościowe na terenie obsługiwanym siecią wodociągową, 150 m dla terenów zaopatrywanych w wodę z ujęć własnych.

  - Granice strefy konserwatorskiej i zabytki zlokalizowane na terenie gminy

Strefa ograniczonej ochrony archeologicznej – obejmuje obszary o domniemanej, na podstawie badań lub innych wskazówek, zawartości reliktów archeologicznych, które to obszary powinny być zastrzeżone jako obszary obserwacji archeologicznej.

Obowiązujące zasady na obszarze stref ochrony:

Podstawowe działania konserwatorskie:

- Wszelka działalność inwestycyjna i związana z naruszeniem struktury gruntu musi być dokonywana pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim. W razie stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny być wstrzymane, a teren poddany badaniom archeologicznym. Ich wyniki powinny decydować o możliwości kontynuowania prac,

- Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia inwestycje na etapie lokalizacji i ustala warunki prowadzenia prac.

Ustalenia na terenie strefy nie wprowadzają ograniczeń w normalnym użytkowaniu gruntów rolnych – orka.

Na terenie gminy obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu oraz działalności gospodarczej wynikające z uwarunkowań przyrodniczych:

1. położenie gminy w chronionej zlewni rzeki Warty o wymaganej pierwszej klasie czystości wód,

2. położenie zachodniego fragmentu gminy w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”,

3. położenie południowej części gminy w zasięgu wyznaczonego GZWP o numerze 327 (Lubliniec – Myszków) – objętego wysoką ochroną.

W gminie znajdują się następujące obiekty zabytkowe, prawnie chronione - wpisane do ewidencji zabytków:

- kościół parafialny p.w. NMP Częstochowskiej w Starczy w otoczeniu okazałych lip,     wymurowany z cegły i kamienia polnego (piaskowca) w latach 1928 – 1934,

- cmentarz grzebalny rzymskokatolicki i starokatolicki mariawitów z początku XX wieku,

- zagroda (dom i obora) murowana z ok. 1930 roku we Własnej,

- drewniany kościół parafii starokatolickiej mariawitów, wzniesiony w latach 1907 – 1908.

Wśród innych godnych uwagi zabytków należy wskazać:

- murowana kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym,

- zabudowania młyńskie z lat 1928 – 1930 we Własnej,

- dom z cegły ceramicznej sprzed 1939 roku w Klepaczce,

- kilka drewnianych domów sprzed 1918 roku i z okresu międzywojennego w Starczy, Klepaczce, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej.

### 1.3. Uwarunkowania ochrony środowiska

### 1.3.1. Walory krajobrazowe

Położenie gminy pod względem geograficznym zgodnie z regionami fizyczno-geograficznymi  należy określić następująco:

- prowincja – Wyżyna Małopolska,

- podprowincja  - Wyżyna Śląsko – Krakowska,

- makroregion – Wyżyna Woźnicko – Wieluńska,

- mezoregiony – Próg Woźnicki i Próg Herbski.

Morfologicznie północny i północno – zachodni obszar gminy stanowią wzgórza ostańcowe tzw. Garby Rększowickie wchodzące w obręb mezoregionu zwanego Progiem Herbskim. Wzgórza te są związane z utworami jury dolnej. Najbardziej widoczny jest ostaniec Góra Łysiec (331m n.p.m.), a nieco mniej kilka kopulastych wzniesień na północ od Starczy i Własnej (305 – 308m n.p.m.).

Na południu gminy rozciąga się równina morenowa Progu Woźnickiego. Jej powierzchnia jest wyrównana i opada pod niewielkim kątem na północ do doliny rzeki Kamieniczki. Granicę pomiędzy Progiem Herbskim a Progiem Woźnickim stanowią doliny rzek: Kamieniczki i jej dopływu Zimnej Wody. Są to w terenie wyraźnie widoczne doliny, chociaż nieduże o szerokości sięgającej miejscami kilkaset metrów i obniżeniu względem terenów sąsiednich około 5 – 7m.

Wzdłuż dolin Kamieniczki, Zimnej Wody i innych niewielkich cieków występują w postaci małych płatów terasy nadzalewowe. Charakteryzują się one wyrównaną powierzchnią i wysoko występującą wodą podziemną. Tereny te najczęściej wykorzystywane są jako użytki zielone (łąki i pastwiska).

Obszar Gminy Starcza znajduje się w części zachodniej monokliny Śląsko – Krakowskiej, zbudowanej z utworów mezozoicznych (triasu i jury) łagodnie zapadających się ku północnemu – wschodowi. Osady te zalegają na starszym sfałdowanym podłożu paleozoicznym.

Pod względem hydrograficznym gmina Starcza położona jest w zlewni rzeki Warty (prawego dopływu Odry), w dorzeczach dopływów Kamieniczki i Stradomki.

Głównymi rzekami przepływającymi przez teren gminy są Kamieniczka i jej lewy dopływ Zimna Woda. Oba te potoki swoje źródła mają w okolicach Okrąglika (gmina Woźniki). Obszar gminy leży w środkowym biegu Kamieniczki. Rzeka ta, płynąc na północ od Rudnika Małego stanowi granicę z gminą Woźniki aż do ujścia Zimnej Wody.

Potok Zimna Woda wije się w terenie gminy na południe od Starczy, równolegle do linii zabudowań. Przez południowy obszar gminy przepływa rzeczka Czarnoleśna, zwana też Grocholką, prawy dopływ Kamieniczki, mająca swoje źródła w rejonie Czarnego Lasu (gmina Woźniki).

Przez północno – wschodni teren gminy płynie bezimienny ciek, czasami nazywany dopływem z Klepaczki, który wypływa ze wzgórz rększowickich (gmina Konopiska), a wpada do Kamieniczki za Własną.

Na terenie gminy występują też inne lokalne potoki i rowy melioracyjne bez nazw.

Prawie cały obszar gminy leży w dorzeczu Kamieniczki. Wyjątkiem są cieki północnego skrawka gruntów miejscowości Starcza, które wpadają do Rększowiczanki, prawego dopływu Konopki  w dorzeczu Stradomki.

Gmina Starcza nie należy do bogatych w rzadkie i chronione gatunki roślin. Odnotowano dotychczas zaledwie kilkanaście gatunków chronionych, w tym 8 podlegających ochronie całkowitej.

Częściowo na terenie gminy zlokalizowany jest park krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” – utworzony 1 stycznia 1999 roku. Park ten obejmuje swym zasięgiem kompleks lasów położonych w górnej zlewni rzeki Liswarty. Zajmuje on łączną powierzchnię 50.746 ha, w tym park krajobrazowy – 38.701 ha, a obszar chroniony – stanowiący otulinę parku – 12.045 ha. Obszar Parku charakteryzuje się dużą różnorodnością i atrakcyjnością botaniczną.

W gminie Starcza Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” zajmuje obszar 70 hektarów i rozlokowany jest w zachodniej części Starczy. Znajdują się tu dwa torfowiska wysokie, powstałe w wyniku zarastających bezodpływowych oczek wodnych. Występuje tu roślinność wyspecjalizowana, nie spotykana w innych zbiorowiskach. Rosną m.in. rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna i wełnianka. Torfowiska te są również ważnym miejscem rozrodczym płazów. Stąd proponuje się objęcie ich ochroną w formie użytków ekologicznych.

### 1.3.2. Uwarunkowania środowiskowe

Diagnozę stanu środowiska oraz informację na temat uwarunkowań ochrony środowiska na terenie gminy opracowano w oparciu o Program Ochrony Środowiska Gminy Starcza oraz oficjalnie dostępne dane pochodzące między innymi z pomiarów prowadzonych w ramach krajowych i regionalnych systemów monitoringu, ze źródeł informacji statystycznej.

Gleby

W granicach gminy mezozoik, wykształcony w pełnym profilu, reprezentowany jest przez utwory triasu i jury dolnej. Osady te pokryte są płaszczem utworów czwartorzędowych o zmiennej miąższości.

Na terenie gminy występują gleby różnych typów, przy czym najwięcej jest gleb bielicowych i pseudobielicowych (płowych), charakteryzujących się niskim pH, małą zasobnością w składniki mineralne i płytką warstwą próchniczą. To też są gleby mało i średnio urodzajne, z reguły klasy piątej. Natomiast w klasie trzeciej (najlepszej w gminie) są tylko małe fragmenty gruntów w północnych obszarach gminy.

Wody powierzchniowe i podziemne

Obszar Gminy Starcza należy do zlewni rzeki Warty. Główne rzeki przepływające przez teren gminy to: Kamieniczka, Zimna Woda i Czarnoleśna.

Rzeka Kamieniczka ze źródłami w okolicach Okrąglika w gminie Woźniki (powiat lubliniecki) stanowi lewy dopływ Warty, do której wpada w rejonie Osin. Kamieniczka na terenie gminy płynie w płytkiej i wąskiej dolinie (szerokość tarasu zalewowego 200 – 300 m), najpierw z zachodu na północny wschód, a od terenu Starczy zmienia kierunek nurtu na wschodni. Rzeka w granicach gminy jest uregulowana. Ogólna jej długość wynosi 14 km, z czego długość odcinka w gminie równa się 4,9 km (w większości jest to odcinek graniczny).

Rzeka Zimna Woda, lewy dopływ Kamieniczki, wypływa na zachód od Starczy, również w okolicy Okrąglika, a wpada do Kamieniczki przy zetknięciu się gruntów Starczy z polami Rudnika Małego. Rzeka ta płynie na południe od zabudowań Starczy w kierunku wschodnim w płaskiej dolinie. Jest uregulowana. Średnia głębokość rzeki wynosi 0,5 m, a średnia jej szerokość wynosi 1,5 m.

Rzeka Czarnoleśna, prawy dopływ Kamieniczki ma źródła w Czarnym Lesie (gmina Woźniki), płynie z południa na północ.

Żadna z rzek na obszarze Gminy Starcza nie jest monitorowana. Największa rzeka w gminie, Kamieniczka jest badana przy ujściu do Warty na terenie Gminy Kamienica Polska. Posiada tam III klasę czystości. Potok Zimna Woda i ciek „Klepaczka” nie są praktycznie narażone na zanieczyszczenia, gdyż wypływają w lasach i płyną aż do ujścia na terenie gminy. Na ich dobrą czystość ma niewątpliwie wpływ uporządkowana gospodarka ściekowa w Łyścu i Starczy oraz coraz rzadsze stosowanie nawozów sztucznych w uprawach rolniczych. Rzeki Kamieniczka i Czarnoleśna narażone są na zanieczyszczenia, szczególnie na ścieki z szamb, z powodu braku kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gmin Woźniki i Kamienica Polska, przez które te rzeki przepływają.

W gminie brak jest naturalnych wód stojących. Występują jedynie niewielkie oczka wodne w postaci podtopionych bezodpływowych, zarastających niecek. W kilku miejscach znajdują się stawiki rybne o powierzchni wody nie większej niż 10 arów. Osobno należy wymienić 30 – arowy staw rybny we Własnej, którym opiekuje się Gminne Koło Wędkarskie w Starczy.

Wody podziemne w obrębie Gminy Starcza tworzą trzy piętra wodonośne:

- czwartorzędowe

Stały poziom wodonośny związany jest z doliną Kamieniczki, której przebieg pokrywa się z płytką doliną kopalną rozwiniętą między progami strukturalnymi.

- jurajskie

Wody piętra dolnej jury są dobrej jakości, odpowiadają normom dla wód pitnych, za wyjątkiem podwyższonej koncentracji jonów żelaza.

- triasowe

Dzieli się je na trzy piętra wodonośne: triasu górnego, triasu środkowego i triasu dolnego. Dwa ostatnie poziomy, z uwagi na kontakty hydrauliczne łączy się w jeden zbiornik podziemny.

Trias górny związany jest z przerostami wapieni Woźnickich, zalegających w górnych częściach kompleksu ilastego. Niewielkie miąższości i nikłe zasobności powodują małe ich wykorzystanie.

Wody piętra triasu środkowego i dolnego posiadają duże walory smakowe oraz dobrą jakość pod względem składu fizyko – chemicznego i bakteriologicznego.

Powietrze atmosferyczne

Gmina Starcza leży w Województwie Śląskim, które w dalszym ciągu zajmuje jedno z pierwszych miejsc w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery.

Zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy Starcza jest w pierwszym rzędzie wynikiem emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych pochodzenia lokalnego oraz tranzytowego. Do źródeł lokalnych należy zaliczyć przede wszystkim paleniska indywidualnych gospodarstw domowych i kotłowni zakładowych oraz pojazdów samochodowych. Cały obszar gminy pozostaje w zasięgu „kwaśnych deszczy”, co związane jest z emisjami kwasotwórczych związków azotu i siarki z przyległych terenów uprzemysłowionych. Dla ochrony atmosfery niezmiernie ważne jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, które powstają w wyniku spalania paliw energetycznych złej jakości, szczególnie węgla. W trakcie spalania emituje się do atmosfery duże ilości różnego rodzaju pyłów, tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i inne związki chemiczne.

Większość instytucji z obszaru gminy wykorzystuje do ogrzewania jako paliwo węgiel, a więc paliwo wysokoemisyjne.

W znaczny sposób zanieczyszczenia emitują do powietrza atmosferycznego również zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe oraz indywidualne gospodarstwa domowe, chociaż wśród nich też można zaobserwować już poprawę. Ze względów ekonomicznych stare zużyte piece wysokoemisyjne zamieniane są sukcesywnie na kotły niskoemisyjne spalające eko – groszek węglowy, rzadziej gaz.

Hałas

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na degradację środowiska, oraz źródłem uciążliwości dla znacznej części mieszkańców, a nawet ich zdrowia jest hałas. Do głównych źródeł uciążliwości akustycznej dla środowiska należą między innymi:

- ruch drogowy i kolejowy,

- działalność przemysłowa,

- usytuowanie w zabudowie mieszkaniowej różnego rodzaju zakłady rzemieślnicze i handlowe.

Jednak najbardziej uciążliwym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego jest hałas komunikacyjny.

Systematyczny wzrost liczby pojazdów zarówno osobowych, a jeszcze bardziej ciężarowych, związany z tym wzmożony ruch powoduje ciągły wzrost poziomu hałasu, a jego dominującym źródłem szczególnie w porze nocnej są pojazdy ciężarowe, oraz osobowe rozwijające prędkości powyżej 90 km/h. Jest to najbardziej uciążliwe dla zamieszkałych w pobliżu dróg o wysokim natężeniu ruchu pojazdów.

Mimo znacznego natężenia ruchu drogowego, szczególnie na drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy nie występują zagrożenia wynikające z nadmiernego hałasu. Nie występują też takie zagrożenia wynikające z działalności przemysłowej, rzemieślniczej, handlowej, czy innego rodzaju.

Zaobserwowano tylko chwilowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu wynikające z natężenia ruchu drogowego.

### Struktura gruntów

Starcza położona jest na obszarze ok. 20 km2, tj. 2.010 ha. Użytki rolne stanowią: 81%, lasy 11% natomiast pozostałe grunty i nieużytki stanowią: 8% ogółu obszaru gminy.

Tablica 12. Grunty w gminie Starcza w ha

| Wyszczególnienie | 2005 |
| --- | --- |
| UŻYTKI ROLNE |  |
| grunty orne | 1.189 |
| sady | 4 |
| łąki | 266 |
| pastwiska | 153 |
| LASY |  |
| lasy i grunty leśne | 228 |
| POZOSTAŁE GRUNTY I NIEUŻYTKI |  |
| Pozostałe grunty i nieużytki | 170 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Tablica 13. Struktura gruntów w Gminie Starcza

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Struktura własności jest rozdrobniona, większe pola są podzielone na długie, wąskie pasy. Utrudnia to prowadzenie racjonalnej gospodarki: mechanizację, nawożenie, zabiegi chemiczne.

Średnie gospodarstwo w gminie ma powierzchnię 3,2 ha. Gmina Starcza znajduje się pod tym względem w przedziale gmin o najbardziej rozdrobnionej strukturze gruntów.

Lesistość gminy jest niewielka. Lasy pokrywają 11% ogólnej powierzchni. Są to lasy prywatne, nad którymi nadzór sprawuje Nadleśnictwo Złoty Potok. Większe kompleksy leśne znajdują się jedynie na południu w obrębie wsi Rudnik Mały i na zachodzie miejscowości Starcza. Są to bory sosnowe z niewielkim udziałem gatunków liściastych. Małe kawałki lasów występują też w północno – wschodniej i zachodniej części wsi Łysiec.

Najczęstszym typem siedliskowym występującym w gminie jest bór mieszany świeży i wilgotny. Wśród występujących drzewostanów gatunkiem dominującym jest sosna nasadzona sztucznie, zajmująca szacunkowo aż 80% powierzchni zalesionej. Oprócz sosny podstawowymi gatunkami są także: brzoza – 10%, dąb – 5%, olcha – 3% powierzchni zalesionej. Obok tych gatunków niewielką powierzchnię (do 2%) zajmują inne drzewa: modrzew, świerk, grab. Przeciętny wiek drzewostanu waha się między 30 a 40 lat. Stan zdrowotny lasów jest zadowalający.

### 1.5. Infrastruktura techniczna

### 1.5.1. Komunikacja

Przez teren Gminy Starcza przebiega ogółem około 24,35 km dróg, w tym:

- 11.1 km dróg gminnych,

- 12,1 km dróg powiatowych,

- 1,15 km dróg wojewódzkich

Gmina Starcza posiada korzystne powiązania komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym. Gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 1. Przez gminę przebiegać będzie planowana autostrada A1.

Gmina Starcza zlokalizowana jest ok. 40 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Port posiada terminal pasażerski o przepustowości 700.000 pasażerów rocznie, utrzymuje stałe połączenia z portami krajowymi i zagranicznymi, w tym z najważniejszymi lotniskami Europy (Frankfurtem n. Menem, Brukselą, Paryżem, Londynem, Wiedniem, Zurychem, Hanowerem, Kolonią, Hamburgiem). Każdego roku port lotniczy notuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost przewozów cargo.

### 1.5.2. Zaopatrzenie w wodę

W Gminie Starcza wszystkie miejscowości posiadają wodociągi, które zapewniają dostawę wody właściwej jakości, a w przypadku oddania do użytku nowej posesji brakujące przyłącza wykonywane są na bieżąco.

Tablica 14.  Zaopatrzenie w wodę w Gminie Starcza

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociągi |  |  |  |  |  |  |
| długość czynnej sieci rozdzielczej | km | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 25,3 |
| połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt | 612 | 628 | 634 | 663 | 663 |
| woda dostarczona gospodarstwom domowym | dam3 | 6,7 | 5,7 | 6,2 | 62,0 | 61,1 |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | - | 2.342 | 2.348 | 2.350 | 2.369 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Długość sieci rozdzielczej w 2005r. wyniosła: 25,3 km, natomiast liczba przyłączy do budynków mieszkalnych: 663 szt. Ludność gminy korzystająca z sieci wodociągowej: 2.369 osób w 2005r. (ok. 86% ogółu mieszkańców gminy).  Zużycie wody wyniosło: 61,1 dam3.

### 1.5.3. Odprowadzanie ścieków

W 2002 roku została oddana do użytku gminna oczyszczalnia ścieków w Rudniku Małym. Jest to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SB – 300 o przepustowości do 330 m³/d. Pracuje ona na zasadzie strefowego osadu czynnego, tj. na drodze biologicznego usuwania zwiększonej ilości związków biogennych: fosforu i azotu.

Tablica 15. Odprowadzanie ścieków w Gminie Starcza

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja |  |  |  |  |  |  |
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 0 | 13,2 | 14,8 | 16,2 | 20,6 |
| połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt | 0 | 354 | 663 | 673 | 681 |
| ścieki odprowadzone | dam3 | 0 | 4,2 | 7,6 | 80,0 | 61,1 |
| ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | - | 1.031 | 1.034 | 1.050 | 1.728 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

W Gminie Starcza długość czynnej kanalizacji sanitarnej w 2005r. wyniosła: 20,6 km natomiast liczba przyłączy do budynków mieszkalnych: 681 szt. Liczba osób korzystająca z sieci kanalizacyjnej: 1.728 osób - ok. 63% ogółu mieszkańców gminy.

Rysunek 1. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Starczy

Źródło: www.starcza.friko.pl

### 1.5.4. Zaopatrzenie w energię

### System zaopatrzenia w energię elektryczną Gminy Starcza jest dobrze rozwinięty. W tym wypadku gmina prowadzi kontynuację uzupełnienia stanu istniejącego i zmierza w kierunku:

  - zapewnienia wszystkim mieszkańcom gminy i pozostałym odbiorcom niezawodnych dostaw mocy i energii elektrycznej o wymaganym standardzie,

  - zaspokojenia przyszłych potrzeb, wynikających z rzeczywistego rozwoju przestrzennego gminy i jej aktywizacji gospodarczej,

  - minimalizacji kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów, dróg znajdujących się na terenie gminy i stanowiących mienie komunalne,

  - ograniczenia wpływu elektroenergetycznych linii elektrycznych na dostępność terenu na różne cele inwestycyjne.

Obszary o przewidywanym skokowym wzroście zapotrzebowania na dostawy mocy i energii elektrycznej to strefa rozwoju specjalistycznej działalności usługowej i gospodarczej oraz strefa potencjalnego rozwoju układu osadniczego. Obszary, na których oczekuje się bardziej równomiernego przyrostu zapotrzebowania, to pozostałe obszary położone w strefie kształtowania układu osadniczego.

### 1.5.5. Zaopatrzenie w gaz

Długość sieci czynnej sieci rozdzielczej wynosi w gminie 7,1 km. W 2005r. liczba czynnych połączeń do budynków wynosiła: 83 szt, natomiast odbiorców gazu: 74 gospodarstwa domowe. W 2005r. zużyto: 490,5 tys. m3 gazu, w tym na ogrzanie mieszkań: 38,5  tys. m³. Liczba osób korzystających z sieci gazowej wyniosła: 179 – tj. 6,5% ogółu mieszkańców.

Tablica 16. Zaopatrzenie w gaz w Gminie Starcza

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć gazowa |  |  |  |  |  |  |
| długość czynnej sieci ogółem | km | - | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| długość czynnej sieci przesyłowej | km | - | - | 0 | 0 | 0 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w km | km | - | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w m | m | 5.374 | 7.053 | - | - | - |
| czynne połączenia do budynków mieszkalnych | szt | 43 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| odbiorcy gazu | gosp. dom. | 42 | 56 | 60 | - | 74 |
| odbiorcy gazu w tys. | gosp. dom. | - | - | - | 0,1 | - |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. dom. | - | 11 | - | - | 12 |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | 19,00 | 26,00 | - | - | 38,50 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | - | 13,0 | - | - | 14,6 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | - | - | 189 | 179 | 179 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

### 1.5.6. Gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Starcza nie ma wysypiska śmieci i w planach do 2015 roku nie przewiduje się takiej inwestycji.

Gmina Starcza wydała zezwolenie dla sześciu firm na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych z wywozem na wysypisko w Młynku – Sobuczynie i ten stan (wywóz śmieci przez uprawnione firmy) pozostanie przynajmniej do 2015 roku.

### Identyfikacja problemów

- Degradacja terenów i obiektów powojskowych i poprzemysłowych,

- Zły stan substancji architektonicznej przede wszystkim budynków, w tym zabytków kulturowych i turystycznych,

- Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizację obiektów kulturalnych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych,

- Niewłaściwe zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego lub jego brak,

- Niewystarczająca, słaba ekspozycja, oznakowanie i promocja obiektów kultury i turystyki,

- Słaby rozwój lub niezadowalający stan infrastruktury technicznej i drogowej, brak miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie,

- Konieczność kontynuacji rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- Degradacja środowiska naturalnego, w tym terenów zielonych.

## 2. Gospodarka

## 2.1. Podmioty gospodarcze w danych sektorach

Tablica 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 140 | 141 | 139 | 127 | 121 |
| Sektor publiczny |  |  |  |  |  |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| przedsiębiorstwa państwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spółki handlowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor prywatny |  |  |  |  |  |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 133 | 135 | 133 | 121 | 115 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 121 | 122 | 121 | 108 | 102 |
| spółki handlowe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spółdzielnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fundacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Liczba jednostek zarejestrowanych w Starczy w latach 2001 – 2005 kształtowała się na poziomie od: 141 szt. w 2002r. i spadła do 121 szt. w 2005r. Jednostki sektora publicznego stanowią: 5% ogółu zarejestrowanych podmiotów, natomiast jednostki sektora prywatnego: 95%.

W sektorze publicznym: 83% stanowią państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, natomiast 89% podmiotów prywatnych to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

2.2. Struktura podstawowych branż gospodarki

Na terenie gminy przeważa działalność z zakresu handlu (detalicznego i hurtowego) – ok. 24% ogółu podmiotów gospodarczych oraz budownictwa – ponad 18%,

Na obszarze gminy nie działają podmioty gospodarcze w zakresie: rybactwa,  wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, organizacje i zespoły eksterytorialne oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników.

Tablica 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 140 | 141 | 139 | 127 | 121 |
| sektor publiczny | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| sektor prywatny | 133 | 135 | 133 | 121 | 115 |
| A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo |  |  |  |  |  |
| ogółem | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| B Rybactwo |  |  |  |  |  |
| ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Górnictwo |  |  |  |  |  |
| ogółem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D Przetwórstwo Przemysłowe |  |  |  |  |  |
| ogółem | 16 | 18 | 15 | 14 | 13 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 16 | 18 | 15 | 14 | 13 |
| E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę |  |  |  |  |  |
| ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Budownictwo |  |  |  |  |  |
| ogółem | 16 | 15 | 15 | 20 | 22 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 16 | 15 | 15 | 20 | 22 |
| G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego |  |  |  |  |  |
| ogółem | 39 | 41 | 44 | 34 | 29 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 39 | 41 | 44 | 34 | 29 |
| H Hotele i restauracje |  |  |  |  |  |
| ogółem | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| I Transport, gospodarka magazynowa i łączność |  |  |  |  |  |
| ogółem | 25 | 23 | 21 | 21 | 14 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 25 | 23 | 21 | 21 | 14 |
| J Pośrednictwo finansowe |  |  |  |  |  |
| ogółem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej |  |  |  |  |  |
| ogółem | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| sektor publiczny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne |  |  |  |  |  |
| ogółem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| sektor publiczny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sektor prywatny | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| M Edukacja |  |  |  |  |  |
| ogółem | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| sektor publiczny | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| sektor prywatny | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna |  |  |  |  |  |
| ogółem | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| sektor publiczny | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| sektor prywatny | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała |  |  |  |  |  |
| ogółem | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników |  |  |  |  |  |
| ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q Organizacje i zespoły eksterytorialne |  |  |  |  |  |
| ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sektor prywatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

2.3. Rynek pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie jako powiatowa administracja zespolona samorządu powiatowego pod zwierzchnictwem Prezydenta Miasta Częstochowy zajmuje się problematyką bezrobocia na terenie Miasta Częstochowy oraz Powiatu Częstochowskiego i realizuje zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r t.j. Dz.U. nr 99 z 2004 roku poz. 1001 z późniejszymi zmianami) w Powiecie Częstochowskim liczba bezrobotnych wynosiła: 8.568 osób (Filia w Koniecpolu - 2 157). tj. o  203  więcej,  niż w poprzednim miesiącu.

Tablica 19. Liczba osób bezrobotnych w Powiecie Częstochowskim

| Powiat Częstochowski - gminy | Liczba bezrobotnych – stan w dn. 31.12.2006r. |
| --- | --- |
| Blachownia | 904 |
| Janów | 458 |
| Kamienica Polska | 292 |
| Kłomnice | 814 |
| Konopiska | 608 |
| Kruszyna | 291 |
| Mstów | 491 |
| Mykanów | 687 |
| Olsztyn | 429 |
| Poczesna | 677 |
| Rędziny | 641 |
| Starcza | 119 |
| Koniecpol | 1063 |
| Dąbrowa Zielona | 367 |
| Lelów | 404 |
| Przyrów | 323 |
| RAZEM | 8568 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Rejestrowane bezrobocie  na  wsi  występuje  w  Powiecie  Częstochowskim ziemskim. Liczba  osób  bezrobotnych zarejestrowanych w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy w Częstochowie zamieszkałych na wsi  wg  stanu  na  dzień  31.12.2006r.  wynosiła  7.292.   Zamieszkali  na  wsi  stanowili  85,1%  ogółu  bezrobotnych  Powiatu  Częstochowskiego.

Z omawianej  populacji   771 osób  posiadało  prawo  do  zasiłku  dla  bezrobotnych.

Liczba kobiet  bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy z terenu powiatu: wynosiła  4.399 osób i stanowiła  ok. 52%  ogółu  bezrobotnych. Grupa osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowiła  3,4% i wynosiła  284 osób.
	Według stanu na dzień 31.12.2006r. liczba osób z prawem do zasiłku z terenu Powiatu Częstochowskiego wynosiła: 902.

Na koniec grudnia 2006r. z Powiatu Częstochowskiego w urzędzie zarejestrowane było: 1.610 osób do 25 roku życia – 14,4% ogółu bezrobotnych (w tym w Filii - 508 ),   Bezrobotni 1.658 osób powyżej 50 roku życia.

Osoby długotrwale bezrobotne to osoby pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W końcu grudnia 2006 roku w ewidencji figurowało 5.600 osób z  Powiatu Częstochowskiego.

W grudniu 2006 pracę rozpoczęło: 318  osób z Powiatu Częstochowskiego,  z tego niesubsydiowaną – 262,  a subsydiowaną – 56 (prace interwencyjne rozpoczęło 20 osób,  roboty publiczne - 5, podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 5, otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gosp. – 26.

Stopa bezrobocia w Powiecie Częstochowskim na koniec 2006r. kształtowała się na poziomie 19,2%.

W 2006r. na terenie Gminy Starcza było 119 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie), w tym z prawem do zasiłku: 19 osób. 	Liczba nowych ofert pracy wyniosła: 17. W ramach aktywnych form działania urzędu pracy osoby bezrobotne z obszaru gminy skorzystały z następującego wsparcia:

- staże: 18 osób,

- dotacje indywidualne: 6 osób,

- prace w ramach refundacji kosztów: 1 osoba,

- roboty publiczne: 8 osób,

- szkolenia: 3 osoby.

Tablica 20. Sytuacja na lokalnym rynku pracy w Powiecie Częstochowskim w 2006r.

| GMINA | Liczba bezrobotnych |  | Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku |  | Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy |  | Oferty pracy | Aktywne formy działania urzędu pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Staż | Dotacje indywi dualne | Praca w ramach refundacji kosztów | Prace interwencyjne | Roboty publiczne | Szko lenia | Przygoto wanie zawod. w miejscu pracy | Prace społecznie użyteczne |
|  | Ogółem | kobiety | Razem | kobiety | Razem | Kobiety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blachownia | 904 | 476 | 102 | 35 | 47 | 28 | 91 | 46 | 11 | 4 | 13 | 11 | 33 | 1 | 5 |
| Janów | 458 | 258 | 38 | 12 | 7 | 5 | 142 | 32 | 3 | 0 | 54 | 20 | 10 | 21 | 13 |
| Kamienica P | 292 | 136 | 37 | 18 | 11 | 5 | 64 | 26 | 9 | 1 | 6 | 9 | 13 | 4 | 12 |
| Kłomnice | 814 | 413 | 84 | 38 | 38 | 25 | 108 | 44 | 8 | 5 | 11 | 10 | 25 | 2 | 27 |
| Konopiska | 608 | 310 | 76 | 37 | 24 | 12 | 146 | 49 | 6 | 3 | 22 | 13 | 19 | 4 | 18 |
| Kruszyna | 291 | 146 | 32 | 11 | 8 | 4 | 39 | 24 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0 | 14 |
| Mstów | 491 | 235 | 58 | 20 | 29 | 14 | 89 | 26 | 10 | 3 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Mykanów | 687 | 356 | 63 | 28 | 18 | 10 | 125 | 47 | 9 | 2 | 12 | 13 | 20 | 4 | 10 |
| Olsztyn | 429 | 222 | 55 | 28 | 13 | 9 | 59 | 31 | 6 | 4 | 4 | 11 | 20 | 1 | 12 |
| Poczesna | 677 | 354 | 94 | 42 | 25 | 14 | 118 | 32 | 9 | 6 | 12 | 6 | 18 | 1 | 12 |
| Rędziny | 641 | 338 | 66 | 32 | 28 | 22 | 99 | 29 | 10 | 7 | 16 | 20 | 17 | 5 | 28 |
| Starcza | 119 | 71 | 19 | 9 | 3 | 0 | 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Koniecpol | 1063 | 558 | 94 | 31 | 18 | 10 | 735 | 127 | 23 | 5 | 82 | 52 | 88 | 125 | 30 |
| Dąbrowa Z. | 367 | 185 | 32 | 8 | 6 | 5 | 105 | 16 | 2 | 2 | 20 | 6 | 20 | 16 | 43 |
| Lelów | 404 | 200 | 26 | 11 | 4 | 2 | 125 | 55 | 6 | 1 | 16 | 7 | 34 | 30 | 28 |
| Przyrów | 323 | 141 | 26 | 10 | 5 | 3 | 62 | 21 | 5 | 3 | 6 | 9 | 24 | 5 | 17 |
| OGÓŁEM | 8568 | 4399 | 902 | 370 | 284 | 168 | 2124 | 623 | 126 | 48 | 292 | 214 | 369 | 219 | 269 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

### Identyfikacja problemów

- Wysoki poziom bezrobocia,

- Brak instytucji otoczenia biznesu, w tym z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw gospodarczych,

- Słaba promocja lokalnych przedsiębiorstw,

- Brak korzystnych instrumentów finansowych na rozwój przedsiębiorstw (w tym utworzenie nowych),

- Brak lub mały udział branż z zakresu nowoczesnych technologii,

- Mała liczba przedsiębiorstw z branży: turystyka, usługi finansowe,

- Słaba kondycja przemysłu – zdekapitalizowany majątek produkcyjny,

- Mały potencjał inwestycyjny lokalnych przedsiębiorstw,

- Słabo rozwinięte rzemiosło,

- Mała liczba spółek Prawa Handlowego,

- Niedostateczne zainteresowanie inwestorów zewnętrznych.

## 3. Strefa społeczna

3.1. Struktura demograficzna i społeczna

Liczba ludności na terenie Gminy Starcza wynosiła w 2005 r.: 2.739 osób, z czego kobiety stanowiły 50,6% ogółu mieszkańców.

Tablica 21. Struktura ludności w Gminie Starcza

| Wyszczególnienie | j.m. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | osoba | 2 746 | 2 727 | 2 734 | 2 720 | 2 739 |
| mężczyźni | osoba | 1 359 | 1 342 | 1 351 | 1 342 | 1 352 |
| kobiety | osoba | 1 387 | 1 385 | 1 383 | 1 378 | 1 387 |
| w wieku przedprodukcyjnym |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 612 | 587 | 563 | 531 | 513 |
| mężczyźni | osoba | 305 | 298 | 288 | 266 | 255 |
| kobiety | osoba | 307 | 289 | 275 | 265 | 258 |
| w wieku produkcyjnym |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 1 624 | 1 641 | 1 685 | 1 702 | 1 736 |
| mężczyźni | osoba | 884 | 880 | 902 | 915 | 931 |
| kobiety | osoba | 740 | 761 | 783 | 787 | 805 |
| w wieku poprodukcyjnym |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 510 | 499 | 486 | 487 | 490 |
| mężczyźni | osoba | 170 | 164 | 161 | 161 | 166 |
| kobiety | osoba | 340 | 335 | 325 | 326 | 324 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

W 2005 r. struktura ludności kształtowała się następująco:

- osoby w wieku przedprodukcyjnym: 18,7%,

- osoby w wieku produkcyjnym: 63,4%

- osoby w wieku poprodukcyjnym: 17,9% ogółu mieszkańców.

Wśród ludności w wieku poprodukcyjnym przeważały kobiety: ponad 66,1% ogółu osób w tym przedziale wiekowym, natomiast wśród ludności w wieku produkcyjnym przeważali mężczyźni: ponad 53,6% ogółu osób z tego przedziału wiekowego. Liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym jest zbliżona do liczby mężczyzn.

Tablica 22. Wskaźniki modułu gminnego

| Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ludność na 1 km2 | 136 | 136 | 135 | 136 |
| kobiety na 100 mężczyzn | 103 | 102 | 103 | 103 |
| małżeństwa na 1000 ludności | 7,7 | 4,0 | 5,1 | 6,6 |
| urodzenia żywe na 1000 ludności | 7,3 | 5,5 | 6,2 | 8,4 |
| zgony na 1000 ludności | 13,2 | 12,4 | 10,3 | 9,5 |
| przyrost naturalny na 1000 ludności | -5,8 | -7,0 | -4,0 | -1,1 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Liczba ludności na 1 km² w 2005r. wyniosła: 136 osób. W gminie przypada 103 kobiet na 100 mężczyzn.

W Starczy kształtuje się ujemny przyrost naturalny na 1000 ludności w 2005r. wyniósł: -1,1.

Tablica 23. Ruch naturalny wg płci

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe |  |  |  |  |  |
| ogółem | 27 | 20 | 15 | 17 | 23 |
| mężczyźni | 16 | 13 | 9 | 12 | 10 |
| kobiety | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 |
| Zgony ogółem |  |  |  |  |  |
| ogółem | 24 | 36 | 34 | 28 | 26 |
| mężczyźni | 13 | 19 | 15 | 14 | 10 |
| kobiety | 11 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| Zgony niemowląt |  |  |  |  |  |
| ogółem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| mężczyźni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przyrost naturalny |  |  |  |  |  |
| ogółem | 3 | -16 | -19 | -11 | -3 |
| mężczyźni | 3 | -6 | -6 | -2 | 0 |
| kobiety | 0 | -10 | -13 | -9 | -3 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Według płci przyrost naturalny zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, kształtuje się na poziomie ujemnym.

W  2005 roku liczba zgonów w Gminie Starcza była większa po stronie mieszkańców płci żeńskiej, stanowiła 62% ogółu.

Tablica 24. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne

| Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów |  |  |  |  |  |
| zameldowania |  |  |  |  |  |
| w ruchu wewnętrznym |  |  |  |  |  |
| ogółem | 16 | 20 | 38 | 39 | 33 |
| mężczyźni | 7 | 9 | 18 | 19 | 12 |
| kobiety | 9 | 11 | 20 | 20 | 21 |
| zagranica |  |  |  |  |  |
| ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wymeldowania |  |  |  |  |  |
| w ruchu wewnętrznym |  |  |  |  |  |
| ogółem | 14 | 23 | 21 | 31 | 14 |
| mężczyźni | 9 | 16 | 11 | 17 | 8 |
| kobiety | 5 | 7 | 10 | 14 | 6 |
| zagranica |  |  |  |  |  |
| ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saldo migracji |  |  |  |  |  |
| w ruchu wewnętrznym |  |  |  |  |  |
| ogółem | 2 | -3 | 17 | 8 | 19 |
| mężczyźni | -2 | -7 | 7 | 2 | 4 |
| kobiety | 4 | 4 | 10 | 6 | 15 |
| zagranica |  |  |  |  |  |
| ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku |  |  |  |  |  |
| zameldowania |  |  |  |  |  |
| ogółem | 16 | 20 | 38 | 39 | 33 |
| miasta | 10 | 7 | 28 | 15 | 15 |
| wieś | 6 | 13 | 10 | 24 | 18 |
| zagranica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wymeldowania |  |  |  |  |  |
| ogółem | 14 | 23 | 21 | 31 | 14 |
| miasta | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| wieś | 6 | 16 | 13 | 24 | 10 |
| zagranica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Saldo migracji w ruchu wewnętrznym jest dodatnie i ulega niewielkim zmianom. Dominująca liczba migracji odbywa się w ruchu wewnętrznym. Wśród osób migrujących przeważają kobiety.

### Identyfikacja problemów

- Niski poziom dochodów gospodarstw domowych,

- Wzrost zagrożenia wykluczeniem społecznym,

- Niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz słabo wykwalifikowana kadra w branżach rozwijających się np. nowoczesnych technologii,

- Niedostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy,

- Migracje osób wykształconych do większych ośrodków (np. Częstochowy, Katowic),

- Niezadowalająca dostępność do świadczeń w zakresie pomocy społecznej,

- Mała liczba osób korzystająca z oferty kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej,

- Brak konkurencyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej,

- Słabo rozwinięta lub wymagająca modernizacji, już istniejąca baza rekreacyjno – turystyczna (w tym baza noclegowa),

- Niewystarczające nakłady ma inwestycje i modernizacje obiektów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.

## ANALIZA SWOT DLA GMINY STARCZA

Analizę SWOT dla Gminy Starcza przygotowano w oparciu o analizę stanu istniejącego (przeprowadzonej w poprzednim rozdziale dokumentu) oraz Program Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza.

Tablica 25. Analiza SWOT dla Gminy Starcza

| PRZESTRZEŃ |  |
| --- | --- |
| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| - Dogodne położenie komunikacyjne (sieć połączeń z ważnymi ośrodkami, dobre połączenie z regionalnymi portami lotniczymi), - Rezerwy terenów przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, - Walory krajobrazowe, - Dobre uwarunkowania ekologiczne (brak ciężkiego przemysłu, zasoby wód podziemnych). | - Degradacja terenów i obiektów powojskowych i poprzemysłowych, - Zły stan substancji architektonicznej przede wszystkim budynków, w tym zabytków kulturowych i turystycznych, - Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizację obiektów kulturalnych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych, - Niewłaściwe zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego lub jego brak, - Niewystarczająca, słaba ekspozycja, oznakowanie i promocja obiektów kultury i turystyki, - Słaby rozwój lub niezadowalający stan infrastruktury technicznej i drogowej, brak miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie, - Konieczność kontynuacji rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - Degradacja środowiska naturalnego, w tym terenów zielonych. |
| SZANSE ROZWOJU | ZAGROŻENIA ROZWOJU |
| - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele gospodarcze i rekreacyjne, - Zagospodarowanie terenów na funkcje mieszkaniowo – usługowo oraz produkcyjne, - Budowa tras komunikacyjnych i rozbudowa sieci transportowej, - Poprawa konkurencyjności oraz jakości usług transportowych, - Stosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, - Aktywizacja budownictwa na szczeblu krajowym, - Rozwój sieci teleinformatycznej. | - Dalsza degradacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych, - Postępująca degradacja infrastruktury technicznej, - Niewystarczający stan infrastruktury w stosunku do potrzeb rozwijającej się gospodarki, - Brak dochodów gminy na odpowiednim poziomie niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, - Gwałtownie wzrastająca liczba odpadów oraz trwające składowanie odpadów i brak recyclingu. |

| GOSPODARKA |  |
| --- | --- |
| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| - Tania siła robocza, - Istnienie rezerw obszarów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych potencjalnym inwestorom, - Atrakcyjny turystycznie krajobraz, - Duża aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy, - Rozwinięta mała i średnia przedsiębiorczość. | - Wysoki poziom bezrobocia, - Brak instytucji otoczenia biznesu, w tym z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw gospodarczych, - Słaba promocja lokalnych przedsiębiorstw, - Brak korzystnych instrumentów finansowych na rozwój przedsiębiorstw (w tym utworzenie nowych), - Brak lub mały udział branż z zakresu nowoczesnych technologii, - Mała liczba przedsiębiorstw z branży: turystyka, usługi finansowe, - Słaba kondycja przemysłu – zdekapitalizowany majątek produkcyjny, - Mały potencjał inwestycyjny lokalnych przedsiębiorstw, - Słabo rozwinięte rzemiosło, - Mała liczba spółek Prawa Handlowego, - Niedostateczne zainteresowanie inwestorów zewnętrznych. |
| SZANSE ROZWOJU | ZAGROŻENIA ROZWOJU |
| - Zagospodarowanie terenów powojskowych dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej, - Wykorzystanie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz bazy hotelowo-gastronomicznej, - Stworzenie warunków do wydłużenia czasu pobytu turystów – opracowanie oferty turystycznej i kulturalnej, - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturalnego w turystyce, - Pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (w tym funduszy UE) na rozwój przedsiębiorczości, - Stworzenie warunków przez gminę dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym promocja ofert gospodarczych lokalnych firm, - Rozwój instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój firm, - Polepszenie wydajności w produkcji i usługach - Wprowadzenie nowych technologii oraz rozwój firm innowacyjnych, - Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego. | - Niska rentowność przedsiębiorstw i związany z tym brak funduszy na inwestycje, - Pogarszający się stan majątku produkcyjnego firm oraz transfer nieatrakcyjnych i przestarzałych linii produkcyjnych, - Odpływ zainwestowanego kapitału z terenu gminy - Niekorzystne zmiany w prawodawstwie dla rozwoju przedsiębiorczości, - Niekorzystne zmiany makroekonomiczne, - Problemy z zainteresowaniem inwestorów przygotowanymi terenami pod inwestycje, - Stagnacja lub zbyt wolne tempo poprawy jakości usług turystycznych oraz bazy hotelowo - gastronomicznej. |

| SPOŁECZEŃSTWO |  |
| --- | --- |
| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| - Dobra jakość usług komunalnych, - Niski poziom przestępczości, w tym przede wszystkim gospodarczej, - Niska przestępczość społeczna, - Łatwy dostęp do usług o charakterze ponadlokalnym poprzez położenie w sąsiedztwie Miasta Częstochowy, - Brak wiodących konfliktów na tle politycznym, - Stabilność władz gminy, - Rozwój infrastruktury społecznej. | - Niski poziom dochodów gospodarstw domowych, - Wzrost zagrożenia wykluczeniem społecznym, - Niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz słabo wykwalifikowana kadra w branżach rozwijających się np. nowoczesnych technologii, - Niedostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy, - Migracje osób wykształconych do większych ośrodków (np. Częstochowy, Katowic), - Niezadowalająca dostępność do świadczeń w zakresie pomocy społecznej, - Mała liczba osób korzystająca z oferty kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej, - Brak konkurencyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, - Słabo rozwinięta lub wymagająca modernizacji, już istniejąca baza rekreacyjno – turystyczna, - Brak bazy noclegowej, - Niewystarczające nakłady na inwestycje i modernizacje obiektów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. |
| SZANSE ROZWOJU | ZAGROŻENIA ROZWOJU |
| - Możliwość pozyskania środków z funduszy strukturalnych na aktywne formy walki z bezrobociem, - Wzrost dochodów gospodarstw domowych, - Zmiany w państwowej polityce socjalnej i polityce zatrudnienia, - Dopasowanie kierunków kształcenia i możliwość reorientacji w zależności od potrzeb rynku pracy, - Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, - Wzrost liczby organizacji pozarządowych. | - Ujemny przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa, - Utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, - Wzrost udziału grup w wieku poprodukcyjnym w strukturze wiekowej ludności, - Brak zahamowania udziału „szarej strefy” w gospodarce regionu, - Pasywne zachowania instytucji, pracodawców i ludności w zakresie podnoszenia kwalifikacji, - Niska jakość systemu edukacji zawodowej. |

## IV. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI DOT. ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

## 1. Komplementarność z programami krajowymi

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015

Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.

PRIORYTET 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

Polska jest krajem zróżnicowanym regionalnie; istotne różnice w poziomie rozwoju oraz w jego uwarunkowaniach występują zarówno między regionami, jak i wewnątrz regionów.

Polityka regionalna państwa w latach 2007-2015 koncentrować się będzie na tworzeniu warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych województw, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Oznacza to dążenie do poprawienia konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów i całego kraju, jak również wyrównywania szans rozwojowych tych obszarów, które bez wsparcia ze strony państwa skazane są na marginalizację lub długotrwałe trudności rozwojowe. W myśl zasady subsydiarności oraz zasady wspierania endogenicznego rozwoju, polityka regionalna państwa będzie ukierunkowana na elastyczne różnicowanie celów i wykorzystanie potencjału wewnętrznego poszczególnych obszarów.

Dla osiągnięcia celów rozwojowych Polski najważniejsze jest:

a) zapewnienie ładu przestrzennego kraju,

b) decentralizacja procesów rozwojowych i idąca za tym decentralizacja finansów publicznych, powodująca zwiększenie roli samorządów terytorialnych w inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz w gospodarczy rozwój regionów i wykorzystanie potencjału lokalnego,

c) rozwój obszarów metropolitalnych,

d) rozwój obszarów wiejskich, które częstokroć stanowią obszar marginalizacji gospodarczej, społecznej, edukacyjnej i kulturowej kraju.

Kluczowym zadaniem w rozwoju regionalnym jest pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych ośrodków miejskich oraz wzmocnienie związków między metropoliami i terenami zurbanizowanymi a otaczającymi je terenami wiejskimi i małymi miasteczkami. Zasadniczym rezultatem powinno być rozprzestrzenianie wzrostu gospodarczego na tereny przylegające i wykorzystanie relatywnych przewag wielkiego miasta - tworzenie nowych miejsc pracy, możliwości kooperacji gospodarczej, uczestnictwa w infrastrukturze społecznej i kulturalnej. Warunkiem niezbędnym tego procesu jest zbudowanie powiązań komunikacyjnych i teleinformatycznych między metropolią lub terenem zurbanizowanym i ich otoczeniem, a także powiązań gospodarczych, usługowych, kulturalnych itp. Więzi te powinny być wspierane zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową.

Działania inwestycyjne nie powinny prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast. Warunkiem tego jest przyspieszenie i usprawnienie procesu planowania przestrzennego. Istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego będzie miało sfinalizowanie prac nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju nakreślającą kierunki pożądanych długookresowych zmian w zagospodarowaniu polskiej przestrzeni, co powinno zapewnić ład przestrzenny kraju.

Wszystkie działania polityki regionalnej państwa będą podejmowane w powiązaniu z politykami sektorowymi rządu, m.in. ukierunkowanymi na podniesienie konkurencyjności gospodarki, budowę i modernizację infrastruktury i rozwój kapitału ludzkiego.

Zakłada się zwiększanie roli samorządów terytorialnych w inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz w gospodarczy rozwój regionów i wykorzystanie potencjału lokalnego dzięki decentralizacji procesów rozwojowych i idącej za tym decentralizacji finansów publicznych.

Kierunek działań: Podniesienie konkurencyjności polskich regionów

Potencjał konkurencyjno-innowacyjny regionów określa zdolność regionu do trwałego rozwoju i wzrostu dobrobytu mieszkańców w warunkach gospodarki rynkowej. Rozwój regionalny zależy od występowania na danym terenie czynników wzrostowych tj. inwestycji, zwłaszcza innowacyjnych, możliwości eksportowych, a także kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości. Potencjał konkurencyjno-innowacyjny regionu jest również związany ze zdolnością przyciągania przez region czynników produkcji spoza tego regionu – zarówno pracowników, jak i kapitału w postaci np. inwestycji zagranicznych.

Dla podniesienia konkurencyjności polskich regionów niezbędne jest:

- wspieranie rozbudowy infrastruktury decydującej o konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych regionów. Istotne znaczenie ma poprawa infrastruktury transportowej w relacjach pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi a innymi miastami, w relacjach miasto - wieś oraz zwiększenie dostępności do systemów transportu zbiorowego, jak również – w rejonach nadmorskich – wsparcie infrastruktury portowej przyczyniającej się do rozwoju sektorów związanych z gospodarką morską. Wspomagana też będzie odbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej i społecznej;

- wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego jako istotnego potencjału rozwojowego;

- wsparcie dla ochrony i poprawy stanu materialnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju inwestycji kultury regionów;

- wspieranie rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i przedsiębiorstw, a także rozwoju instytucji otoczenia przedsiębiorstw zajmujących się transferem nowoczesnych technologii do gospodarki. Występowanie sprawnego systemu innowacyjnego na danym terenie, tj. układu podmiotów generujących wiedzę i innowacje, określa możliwości budowania konkurencyjnej gospodarki;

- wspieranie rozwoju instytucji szkoleniowych oraz innych, działających na rzecz poprawy jakości kapitału ludzkiego, wspieranie kształcenia ustawicznego w regionach, upowszechnianie doradztwa dla przedsiębiorców. Polityka regionalna wspierać będzie powiązania szkolnictwa wyższego z regionalną gospodarką i rynkiem pracy tak, aby programy edukacyjne i badawcze były bezpośrednio powiązane z oczekiwaniami regionalnych przedsiębiorstw i uwarunkowaniami na regionalnych rynkach pracy;

- wspieranie upowszechniania dostępu do usług elektronicznych. Działania inwestycyjne powinny objąć zarówno usługi i bazy informatyczne administracji terytorialnej, jak również rozwój komercyjnych sieci i usług elektronicznych w województwach. Osobnym działaniem wymagającym wsparcia ze strony państwa będzie tworzenie w regionach bazy danych o zasobach innowacyjnych i tworzenie możliwości powszechnego dostępu do takich baz;

- wspieranie rozwoju regionalnej przedsiębiorczości, a także stymulowanie rozwoju „gron przemysłowych”. Jednym z ważniejszych działań powinny też być inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, przyczyniające się do zwiększania liczby miejsc pracy i wpływające na wzrost konkurencyjności regionów;

- rozszerzanie zasięgu oddziaływania obszarów metropolitalnych oraz innych dużych miast poprzez rozwijanie powiązań funkcjonalnych oraz uzupełnianie powiązań infrastruktury transportu zbiorowego i łączności z innymi mniejszymi ośrodkami.

Kierunek działań:  Wyrównanie szans rozwojowych obszarów problemowych

Obszarami problemowymi, wymagającymi szczególnych działań aktywizujących ze strony państwa, regionów i środowisk lokalnych są:

- obszary wiejskie, zwłaszcza obszary popegeerowskie, obszary o niskotowarowym, rozdrobnionym rolnictwie, oddalone od centrów miejskich, obszary ze słabo rozwiniętą pozarolniczą działalnością gospodarczą,

- obszary koncentracji przemysłu, poprzemysłowe oraz powojskowe wymagające restrukturyzacji działalności gospodarczej, rynku pracy, aktywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego (m.in. ich rekultywacji i ponownego wykorzystania),

- obszary cechujące się niekorzystnymi warunkami położenia, ograniczającego możliwość podejmowania zdywersyfikowanej i konkurencyjnej działalności gospodarczej, np. obszary uzależnione od sezonowej turystyki, przygraniczne, rzadko zaludnione i oddalone od  miejskich,

- obszary wymagające szczególnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego i inwestycji zapobiegających katastrofom, np. Żuławy, tereny zagrożone powodziami, tereny pokopalniane.

- w okresie objętym Strategią państwo wspomagać będzie regiony słabiej rozwinięte gospodarczo przede wszystkim poprzez:

- wspieranie rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury (podstawowej, infrastruktury niezbędnej dla rozwoju i restrukturyzacji obszarów rolniczych, ochrony zdrowia, turystycznej czy regionalnych zasobów kultury);

- wspieranie procesów modernizacyjnych i drobnej przedsiębiorczości, w tym usług;

- wspieranie działań wykorzystujących specyficzne uwarunkowania rozwoju regionów np. turystyczno-krajobrazowe, klimatyczne, wodne, itp.;

- wspieranie rozwoju sieci osadniczej i miejskiej, wzmacnianie procesu odbudowy gospodarczego potencjału małych miast i miasteczek, opartego na endogenicznych walorach tych ośrodków;

- wspieranie rozwoju mieszkalnictwa; sprzyjać to będzie rozwojowi miast oraz poprawie sytuacji na rynku pracy poprzez zatrudnienie osób bezrobotnych i osób o relatywnie niskich kwalifikacjach przy pracach budowlanych;

- wspieranie samorządów i organizacji pozarządowych w działaniach angażujących społeczności lokalne i instytucje rozwoju lokalnego do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – 2013 (Narodowa Strategia Spójności)

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Jak wskazuje diagnoza, zróżnicowania przestrzenne w Polsce na poziomie województw nie są w porównaniu z krajami europejskimi zbyt duże. Wzrost gospodarczy w Polsce pomimo tego, iż dotyczy całego terytorium, jest wyższy w województwach i obszarach, na których występują najbardziej dynamiczne aglomeracje i inne duże miasta, co pokazują dane GUS i Eurostatu. Tam przede wszystkim lokalizowane są inwestycje zagraniczne, tworzone są miejsca pracy i to one decydują o eksporcie wysoko-przetworzonych produktów.

Problemy dotyczące wymiaru przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego wskazują, iż mocną stroną polskiej gospodarki jest zrównoważony, policentryczny układ sieci osadniczej o umiarkowanym stopniu koncentracji. Jednocześnie system miast Polski cechuje znaczny stan nierównowagi w zakresie działalności gospodarczej i sfery społecznej, co osłabia jego spójność. Z tego względu elementem osiągania spójności terytorialnej będzie inwestowanie w miasta, będące motorem rozwoju regionalnego. Powiązanie sieciami funkcjonalnymi miast z obszarami otaczającymi sprzyjać będzie lepszemu rozwojowi obszarów otaczających (w tym również obszarów wiejskich).

Rozwój miast i wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału jest nierozerwalnie związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, dotkniętych problemami społecznymi i gospodarczymi. Jednym z elementów rewitalizacji miast będzie wspieranie działań mających

na celu renowację mieszkalnictwa na obszarach dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym.

Rozwój turystyki jest szansą na wzmocnienie pozycji ośrodków metropolitalnych, a równocześnie nadanie nowej dynamiki rozwoju ośrodkom mniejszym, peryferyjnym oraz ośrodkom o wyczerpanych dotychczasowych potencjałach rozwojowych. Turystyka jest aktywnością spinającą regiony, łączącą obszary miejskie z wiejskimi, aktywizującą wieś dziedziną przyczyniającą się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, nadającą nowy sens obszarom podmiejskim z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi.

Obszar strategiczny: Przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych

Głównym celem działań podejmowanych na obszarach problemowych jest wsparcie przekształceń zapewniających warunki dla zrównoważonego i długofalowego rozwoju, poprzez przeciwdziałanie pogłębianiu się procesów marginalizacji wybranych grup regionów.

Jednym z zadań polityki państwa jest wspieranie rozwoju w regionach problemowych, które bez tego typu wsparcia skazane byłyby na stopniową marginalizację i trwałe ograniczenie możliwości rozwoju.

Rewitalizacja rozumiana jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do ożywienia gospodarczego, obejmuje przede wszystkim części starej, często zabytkowej zabudowy oraz humanizację osiedli budowanych z wielkiej płyty. Jej celem jest także zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych. Rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je układów lokalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej, a także miasta o wysokich walorach turystycznych.

Procesom rewitalizacji powinny być poddane także obszary miast dotkniętych problemami gospodarczymi i społecznymi, które jednocześnie posiadają duże walory architektoniczne i urbanistyczne, będące elementami historycznego dziedzictwa, szczególnie narażone na bezpowrotne zniszczenie oraz tereny poprzemysłowe i powojskowe, dające się stosunkowo szybko przystosować do nowych funkcji miejskich.

Odrębnym problemem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, obejmujących zniszczone budynki zamieszkane przez ludność zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Rewitalizacja prowadzona będzie poprzez połączenie działań technicznych z rozwojem gospodarczym i społecznym, w oparciu o kompleksowe plany rozwoju miast i/lub programów rewitalizacji. Działanie techniczne obejmować będą także remonty i modernizację istniejących wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, jak również adaptację istniejących budynków na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.

Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych obszarom poprzemysłowym i powojskowym. bez wątpienia jest jednym z istotniejszych problemów regionalnych zjednoczonej Europy. Co prawda redukcja zatrudnienia w upadających sektorach była znacząca (w samym górnictwie wyniosła ok. 2/3 pierwotnego stanu), jednak uzyskanej aktualnie ekonomicznej opłacalności nie można uznać za trwałą. Pojawianie się w tych obszarach nowej działalności gospodarczej, w znacznej mierze finansowanej ze źródeł zagranicznych, nie jest w stanie zrekompensować strat wynikających z konieczności zamykania nierentownych zakładów przemysłowych. Pomoc dla obszarów poprzemysłowych, jak i powojskowych, powinna polegać m.in. na odbudowie i modernizacji infrastruktury komunalnej i transportowej oraz jej funkcjonalnej integracji, poprawie stanu środowiska przyrodniczego, w tym rekultywacji odłogów poprzemysłowych, usuwaniu zanieczyszczeń glebowych oraz ograniczaniu zagrożeń, przywracaniu terenów do stanu umożliwiającego ich nowe zagospodarowanie oraz modernizacji i remontowaniu zasobów mieszkaniowych i innych budynków. Jednocześnie obok restrukturyzacji nierentownych gałęzi i branż oraz terenów poprzemysłowych i powojskowych niezwykle istotna jest także restrukturyzacja zasobów ludzkich, w szczególności w dzielnicach dotkniętych zjawiskami patologii społecznej.

## 2. Komplementarność z programami regionalnymi

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

Priorytet: Ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni

Warunkiem uzyskania i utrzymania wysokiej jakości wód powierzchniowych jest budowa systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków, systemów dopasowanych do przestrzennej struktury zabudowy i układu hydrograficznego województwa. Istotnym czynnikiem wpływającym na stan wód jest także dostępność i jakość infrastruktury komunalnej.

Problem racjonalnego gospodarowania odpadami zdecydowanie wykracza poza obszar gminy czy powiatu, dlatego też działania te muszą być koordynowane na szczeblu regionalnym, a dla odpadów niebezpiecznych nawet na szczeblu ponadregionalnym. Skuteczna gospodarka odpadami ma duże znaczenie dla poprawy atrakcyjności terenu i powinna obejmować m.in.: minimalizację ilości powstających odpadów, segregację, powtórne wykorzystanie bądź bezpieczne składowanie.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest najważniejszym zagadnieniem w ochronie środowiska, bowiem zanieczyszczenia powietrza oddziałują bezpośrednio na zdrowie człowieka, organizmy żywe, gleby, wody, a także na zabytki i budowle. Ponadto zanieczyszczenia powietrza szybko przenoszą się na znaczne odległości, oddziałują na zmiany klimatu i wywołują niekorzystne zmiany w warstwie ozonowej. Należy ograniczać główne źródła zanieczyszczenia powietrza, którymi są emisja przemysłowa, niska emisja oraz emisja z wyrobów zawierających azbest, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i alternatywnych źródeł energii oraz technologii eliminujących ze środowiska wyroby zawierające azbest. Znacznym emitorem zanieczyszczeń powietrza jest również transport samochodowy, który stanowi również główne źródło hałasu.

W celu podniesienia atrakcyjności regionu konieczna jest rewitalizacja terenów poprzemysłowych (w tym pogórniczych) i powojskowych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych. Ważne jest również odnowienie i modernizacja infrastruktury urbanistycznej zdegradowanych centrów i dzielnic miast oraz struktury osadniczej obszarów wiejskich. W celu zapobieżenia defragmentaryzacji ogólnodostępnych terenów otwartych niezbędna staje się ochrona i wzmocnienie walorów środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie powiązań terenów otwartych w ramach regionalnej sieci ekologicznej i systemu obszarów chronionych.

Podjęcie powyższych działań będzie miało pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, walory krajobrazowe i jakość życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Konkurencyjność gospodarki jest podstawą rozwoju regionu. Pożądanym trendem jest wzrost zdolności: do eksportu, przyciągania inwestycji zagranicznych i krajowych, dostosowawczych (produkty o większej wartości dodanej oraz produkty wysokiej techniki) oraz do powiększania przychodów (poziom PKB). Konkurencyjność gospodarki regionu może być osiągnięta poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, to jest rozwój nowych działalności, nowych produktów i nowych przedsiębiorstw.

Województwo Śląskie powinno stać się światowym przykładem gospodarki zrównoważonego rozwoju, gdzie obok unowocześniania tradycyjnych sektorów (węglowy, stalowy i koksowniczy) kreowane są przyszłościowe sektory gospodarki wykorzystujące najnowsze technologie. Region dysponuje wieloma możliwościami pozwalającymi na rozwój działalności zaawansowanych technologicznie, które związane są z kulturą przemysłową, wykwalifikowanymi kadrami oraz zapleczem edukacyjnym i naukowo-badawczym wyższych uczelni i instytutów naukowych. Dodatkowym atutem są międzynarodowe kontakty środowisk akademickich i gospodarczych.

Ważnym elementem konkurencyjności regionu jest stałe podnoszenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, warunkującej przyciąganie nowych inwestorów, co wiąże się z absorpcją technologii i innowacji.

Kierunek działań: Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu będzie prowadzić do zwiększenia nowoczesności gospodarki, transferu technologii, rozwoju kooperujących przedsiębiorstw. Tym samym na zasadzie synergii będzie przyrastać liczba nowych miejsc pracy i zwiększy się zdolność konkurencyjna regionu. Wymaga to przede wszystkim działań w zakresie tworzenia stref aktywności gospodarczej, przygotowywania nowych, uzbrojonych, dostępnych komunikacyjnie terenów pod inwestycje, o uregulowanych kwestiach własności, oraz rozwinięcia sieci instytucji otoczenia biznesu.

Należy także prowadzić skoordynowane działania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedsiębiorstw i ich organizacji w celu pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych.

Cel strategiczny: Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni

Idea zrównoważonego rozwoju zakłada harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Polepszenie jakości środowiska naturalnego Województwa Śląskiego zwiększy atrakcyjność regionu (zarówno inwestycyjną, jak i turystyczną), poprawi jakość życia obecnych mieszkańców i zabezpieczy możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń.

Cel ten realizowany będzie również poprzez rewitalizację centrów miast i układów miejskich, tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków wiejskich, rewitalizację terenów poprzemysłowych, przebudowę zdegradowanych lub przeludnionych dzielnic.

Kierunek działań: Zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic

Zasadniczym elementem podniesienia atrakcyjności miast regionu i głównym warunkiem wzrostu jakości życia staje się zagospodarowanie centrów oraz przebudowa dzielnic zdegradowanych, charakteryzujących się złym stanem technicznym i niskim standardem życia mieszkańców. Działania te powinny obejmować modernizację struktury urbanistycznej, rozbudowę i dostosowanie istniejącej infrastruktury do zachodzących procesów suburbanizacji oraz stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji.

Zachodzące w województwie przemiany gospodarcze i społeczne mają bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w miastach Województwa Śląskiego – ich depopulację, degradację przestrzeni miejskich, substandaryzację zasobów mieszkaniowych oraz niską jakość przestrzeni publicznych. Wiele miast województwa wymaga modernizacji struktury urbanistycznej (zwłaszcza historycznych osiedli robotniczych i dzielnic o zabudowie typu „blokowiska”), rewitalizacji centrów miast i starych oraz zabytkowych dzielnic, a także stworzenia warunków do wypoczynku i rekreacji. Dodatkowym czynnikiem powodującym degradację przestrzeni miejskich jest wysokie natężenie ruchu tranzytowego, prowadzonego przez centra miast. Zachowanie i odpowiednie wyeksponowanie walorów środowiska kulturowego miast, w tym charakterystycznych dla przemysłowych tradycji regionu obiektów poprzemysłowych, będzie miało istotne znaczenie dla nadania krajobrazowi miast Województwa Śląskiego indywidualnego charakteru. Wysokie walory przestrzeni wspierać będą proces restrukturyzacji obszarów zdominowanych przez tradycyjne przemysły i pilnie wymagających rekultywacji. Nasilający się proces urbanizacji stref podmiejskich aglomeracji powoduje zagospodarowanie najbliżej położonych małych miast i gmin wiejskich w sposób dekomponujący ich dotychczasową strukturę funkcjonalno-przestrzenną i powodujący powstawanie zagrożeń dla krajobrazu przyrodniczo-kulturowego i ładu przestrzennego.

Postępująca urbanizacja obrzeży miast powoduje zmniejszanie powierzchni terenów zielonych i otwartych oraz prowadzi do nieodwracalnych zmian w krajobrazie. Ośrodki osadnicze wymagają gruntownej rehabilitacji i restrukturyzacji przestrzeni miejskich, poprawy ich wewnętrznej struktury przestrzennej, ekonomicznej i społecznej oraz realizacji brakujących powiązań komunikacyjnych. Ośrodki miejskie wymagają podniesienia standardu i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej oraz wzmocnienia funkcji miejskich decydujących o ich randze i konkurencyjności.

Można spodziewać się zwiększenia negatywnych rezultatów procesu suburbanizacji, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania ukierunkowane na polepszenie warunków mieszkaniowych w miastach, podniesienie jakości architektury i przestrzeni publicznych oraz radykalną zmianę wizerunku przemysłowych miast.

Kierunek działań: Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Większość obszarów miejskich Województwa Śląskiego zawiera w sobie tereny przemysłowe lub z nimi sąsiaduje. Zakłady przemysłowe przez lata wrastały w krajobraz regionu, potwierdzając historię i tradycję, przez co stały się symbolami identyfikacji miejsca, elementami tożsamości regionu. W ostatnich latach przemysł podlega znacznym przemianom związanym między innymi z procesami globalizacji gospodarki, co powoduje degradację zurbanizowanych obszarów o przemysłowym charakterze, pozostawanie w centrach miast nieużytkowanych terenów i obiektów poprzemysłowych.

Przebudowie gospodarczej i społecznej oraz tworzeniu nowego wizerunku regionu towarzyszyć musi rewitalizacja terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych, pogórniczych i powojskowych. Znaczenie problematyki przekształcania terenów poprzemysłowych wynika z masowości ich występowania, a także z ich lokalizacji w potencjalnie wartościowych miejscach – centrach miast, w pobliżu arterii komunikacyjnych, w sąsiedztwie obszarów o walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Głównym celem tych działań będzie przystosowanie zdegradowanych terenów do pełnienia nowych funkcji, m.in.: gospodarczych, społecznych, rekreacyjnych, edukacyjnych, a w konsekwencji ich rewaloryzacja i poprawa warunków życia mieszkańców. Działania w tym zakresie w istotny sposób przyczynią się również do podniesienia atrakcyjności regionu. Zakres prac, kosztochłonność oraz złożoność procesów związanych z rewitalizacją wymaga współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Niedostrzeganie konieczności rewitalizacji skutkuje dalszą degradacją terenu oraz stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska.

W Województwie Śląskim, podobnie jak w całym kraju, nie istnieją rozwiązania systemowe ukierunkowane na kompleksowy proces przekształcania terenów poprzemysłowych. Konieczne jest więc przeprowadzenie ich rzetelnej inwentaryzacji i klasyfikacji, rozwiązanie kwestii własnościowych. Na przeszkodzie efektywnej rehabilitacji terenów zdegradowanych stają także bariery prawne i finansowe.

Kierunek działań: Kształtowanie ośrodków wiejskich

Rozwój i wzrost atrakcyjności terenów wiejskich uzależniony jest od potencjału ośrodków wiejskich. Powstanie wielofunkcyjnych ośrodków na terenach wiejskich wymaga tego, by były one wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, przygotowane do skutecznego organizowania i integrowania życia oraz wspierania lokalnych inicjatyw na tych obszarach. Działalność ośrodków wiejskich stanowi ważne ogniwo wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju rolnictwa poprzez zwiększenie potencjału zasobów ludzkich.

Ukształtowanie wielofunkcyjnych, zróżnicowanych oraz atrakcyjnych do zamieszkania ośrodków wiejskich wymaga tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, działalności ośrodków kulturalnych i edukacyjnych, rozwijania lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw. Niezbędne są także działania na rzecz rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, przyciąganie inwestycji przyjaznych środowisku i podnoszących atrakcyjność obszarów wiejskich oraz zniesienie barier przestrzennych – czasu dostępu ludności wiejskiej do usług oferowanych na terenach miejskich. Istotne jest również zapewnienie zbieżności i powiązania regionalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem funkcji i oddziaływania obszarów metropolitalnych.

Uwzględniając rozwój ośrodków wiejskich w oparciu o specyficzne walory społeczno-kulturowe, należy również podjąć wysiłki zmierzające do zachowania ich różnorodności i spuścizny kulturowej. Dlatego też tak istotne jest zachowanie i kształtowanie krajobrazu, ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego wsi, dokumentowanie i popularyzacja tradycji oraz wspieranie lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw skierowanych na kultywowanie tradycji obszaru wiejskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Celem główny priorytetu: wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, realizowany przez cele szczegółowe priorytetu:

• Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie.

• Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

• Wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji.

Województwo Śląskie jest znaczącym obszarem inwestycyjnym w Polsce (drugim w kraju po Województwie Mazowieckim). O atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego decydują: duży potencjał rynkowy, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (w tym: drogowa i planowane skrzyżowanie autostrady A1 z A4, przecięcie linii kolejowych E30 i E65 oraz bliskość trzech lotnisk regionalnych), wysoko wykwalifikowane zasoby ludzkie, wysoka podaż terenów wyposażonych w infrastrukturę oraz multimodalna dostępność transportowa, w tym bliskość lotnisk o znaczeniu międzynarodowym, a także zlokalizowana na tym terenie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE).

Dla inwestorów zagranicznych znaczenie ma również wyróżniająca mieszkańców regionu kultura i dyscyplina pracy oraz tańsze niż w wysoko rozwiniętych krajach UE zasoby ludzkie.

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu będzie prowadzić do zwiększenia nowoczesności gospodarki, transferu technologii, rozwoju kooperujących przedsiębiorstw.

W Województwie Śląskim występuje znacząca w skali Europy koncentracja zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Kontynuacja działań rewitalizacyjnych zmierzających do ponownego wielofunkcyjnego wykorzystania terenów zdegradowanych, poprzez rozwój infrastruktury działalności gospodarczej, infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej, turystycznej zmierzać będzie do rozwiązania istotnych problemów społeczno-gospodarczych tych obszarów. Objęcie wsparciem zdegradowanej tkanki mieszkaniowej będzie dodatkowo sprzyjać realizacji celów Priorytetu. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wykreowanie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenach zrewitalizowanych przyczyni się do powstania nowych

przedsiębiorstw i stworzenia nowych miejsc pracy.

W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie infrastruktury rozwoju gospodarczego, promocji inwestycyjnej, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo, w tym również innowacyjne, oraz transferu technologii i innowacji.

W ramach infrastruktury rozwoju gospodarczego będą wspierane parki przemysłowe i technologiczne, kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, centra wsparcia przedsiębiorczości oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym również te świadczące usługi specjalistyczne.

W ramach priorytetu prowadzona będzie rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych w gminach wiejskich, oraz rewitalizacja zdegradowanych

obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w gminach miejsko – wiejskich i miastach do 50 tysięcy mieszkańców. Rewitalizacja powyższych obszarów przyczyni się m.in. do nadania nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom poprzemysłowym i powojskowym, będzie obejmowała także uzupełnienie istniejącej zabudowy, przygotowanie terenów inwestycyjnych z dostępem do krajowej lub międzynarodowej sieci drogowej. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej.

Główni beneficjenci

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

• instytucje otoczenia biznesu

• szkoły wyższe

• kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków

wyznaniowych

• organizacje pozarządowe

• partnerzy społeczni i gospodarczy

• spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe TBS

• MSP

• jednostki naukowe

• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

Priorytet jest komplementarny z programami:

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:

- Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

- Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,

- Priorytet 3. Kapitał dla innowacji,

- Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,

- Priorytet 5. Dyfuzja innowacji,

- Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna,

- Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

- Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej,

- Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki

- Priorytet VIII: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

- Priorytet IX: Aktywizacja obszarów wiejskich

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- Oś priorytetowa 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

- Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

## 3. Komplementarność z programami lokalnymi

Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego

Cel generalny (misja): Zapewnienie mieszkańcom, odwiedzającym i inwestorom dogodnych warunków życia, pracy i odpoczynku przy zachowaniu harmonii ze środowiskiem przyrodniczym poprzez ukształtowanie zróżnicowanej struktury społeczno – gospodarczej ze znaczącym udziałem nowoczesnego i efektywnego sektora gospodarki żywnościowej oraz różnych form turystyki i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Cele strategiczne:

- osiągnięcie wysokich standardów cywilizacyjnych życia mieszkańców i wysokiej jakości kapitału ludzkiego,

- ochrona i kultywowanie wartości przyrodniczych i kulturowych,

- kreowanie i wspieranie pozytywnych zmian w sferze gospodarczej,

- ukształtowanie stosunków partnerstwa z podmiotami i jednostkami wewnątrz społeczności powiatowej i w jej otoczeniu.

Plan  Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004 - 2013

Cel strategiczny I. Aktywna ochrona środowiska,

Cele operacyjne:

- Inwestycje proekologiczne,

- Estetyzacja wsi,

- Budowa zbiorników retencyjno – rekreacyjnych,

- Ochrona powierzchni ziemi i gleb,

- Ochrona powietrza,

- Ochrona przed hałasem,

- Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym,

- Ochrona przyrody.

Cel strategiczny II. Rozbudowa infrastruktury technicznej

Cele operacyjne:

- Inwestycje komunikacyjne,

- Inwestycje gazowe,

- Inwestycje teleinformatyczne.

Cel strategiczny III. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, przemysłu przyjaznego dla środowiska i terenów rekreacyjno – sportowych

Cele operacyjne:

- Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

- Uzbrojenie wydzielonych terenów budowlanych, przemysłowych i rekreacyjno – sportowych w infrastrukturę techniczną.

Cel strategiczny IV. Rozwój przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu

Cele operacyjne:

- Rozwój przedsiębiorczości rolniczej,

- Rozwój usług i rzemiosła,

- Przeciwdziałanie bezrobociu.

Cel strategiczny V. Doskonalenie oświaty i opieki zdrowotnej

Cele operacyjne:

- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej i sportowej,

- Rozwój kształcenia ustawicznego,

- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- Modernizacja Ośrodka Zdrowia i poszerzenie usług medycznych.

Cel strategiczny VI. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Cele operacyjne:

- Informatyzacja Urzędu Gminy,

- Ułatwienie dostępu do Internetu mieszkańców

## V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

## Okres programowania

Horyzont czasowy Programu Rewitalizacji został określony na podstawie okresów programowania funduszy europejskich (przede wszystkim Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego). Okres ten obejmuje następujący przedział czasowy: lata 2007 – 2013.

Okres programowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza:

lata 2007 - 2013

## Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru, kryteria wyboru i uzasadnienie

Obszar A Zdegradowany teren powojskowy

Zasięg – granice obszaru

Od północy – granica Gminy Starcza Od zachodu – zabudowania przy ul. Częstochowskiej Od południa – droga gminna Od wschodu – użytki rolne (łąki)

Kryteria wyboru

- Degradacja terenów powojskowych, - Wymagająca modernizacji infrastruktura techniczna i drogowa, - Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizację obszarów powojskowych, - Niewłaściwe zabezpieczenie terenu lub jego brak, - Zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na zły stan i dewastację terenów powojskowych, - Zjawisko marginalizacji i patologii społecznej, - Wyższy poziom przestępczości.

## Podział na projekty i zadania inwestycyjne

| Obszar A Zdegradowany teren powojskowy |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektu | PODCZĘSTOCHOWSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Beneficjent | Gmina Poczesna – lider projektu, Gmina Konopiska, Gmina Kamienica Polska, Gmina Starcza |
| Koszt projektu | 14.117.647,04 PLN |
| Opis projektu | Na obszarze gmin: Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna i Starcza występują zdegradowane obszary powojskowe i poprzemysłowe. Realizacja projektu zmierza do ich ponownego wielofunkcyjnego wykorzystania, poprzez rozwój infrastruktury dla działalności gospodarczej, tj. utworzenie Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzrost gospodarczy na tym obszarze przyczyni się do rozwiązania istotnych problemów społeczno-gospodarczych poprzez powstanie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy. O atrakcyjności inwestycyjnej terenów decydują: rozwinięta infrastruktura (w tym: droga krajowa DK-1, planowana autostrada A1, międzynarodowy port lotniczy „Pyrzowice”), wykwalifikowane zasoby ludzkie (bliskość wyższych uczelni ekonomicznych, technicznych). Cele projektu: rekultywacja, zagospodarowanie i wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów, gospodarcze i społeczne ożywienie połudn. obszaru Subregionu Częstochowskiego. Główne zadania w ramach projektu to: przygotowanie dokumentacji technicznej, odminowanie terenów powojskowych, kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą (infrastruktura teletechniczna, drogi wewnętrzne i dojazdowe, wodociągi, kanalizacja, sieć energetyczna, itp.), nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocja projektu. |
| Rezultaty projektu | - utworzenie nowych przedsiębiorstw, - utworzenie nowych powierzchni usługowych, - aktywizacja podmiotów gospodarczych, w tym rozwój usług, - zmniejszenie zjawiska marginalizacji i patologii społecznej, - aktywizacja na rynku pracy i zmniejszenia bezrobocia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, - poprawa bezpieczeństwa publicznego. |
| Lokalizacja projektu |  |
| Stan istniejący – dokumentacja fotograficzna |  |

## 4. Kryteria wyboru pilotażu i kolejności realizacji zadań

Do kryteriów wyboru determinujących kolejność realizacji projektów, w wyniku analizy sytuacji przestrzennej i gospodarczo – społecznej gminy oraz problemów, wybrano:

- horyzont czasowy wynikający z  okresu programowania przypadający na lata 2007 – 2013,

- zakres i gotowość projektu do natychmiastowego wdrożenia: tj. stan prawny nieruchomości, zaawansowanie prac nad przygotowaniem dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę, opinia konserwatora, itp.

- ograniczone zasoby finansowe – określone m.in. w budżecie gminy i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz dostępność środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. z funduszy Unii Europejskiej,

- zapisy dokumentów programowania rozwoju gminy, regionu i kraju,

- akceptacja społeczna i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców,

- intensywność wpływu na osiągnięcie zakładanych celów – spójności,

- intensywność wpływu realizacji projektu na podniesienie walorów i atrakcyjności gminy,

- intensywność wpływu realizacji projektu na polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

## 5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Wskaźniki osiągnięcia celów (tj. wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania) będą mierzone na podstawie wskaźników dla poddziałania 1.1.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 oraz pozostałych działań programu i krajowych programów operacyjnych, w które wpisują się realizowane projekty, jak również wskaźniki określone dla innych dokumentów programowych w zależności od zakresu i rodzaju projektu.

Tablica 26. Wykaz wskaźników dla Lokalnego Programu Rewitalizacji

| Typ wskaźnika | Nazwa wskaźnika | jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| Produkt | Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska | km |
| Produkt | Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska | km |
| Produkt | Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km |
| Produkt | Długość wybudowanych/przebudowanych dróg z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną | km |
| Produkt | Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km |
| Produkt | Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | szt. |
| Produkt | Liczba budynków poddanych renowacji | szt. |
| Produkt | Liczba budynków poprzemysłowych poddanych przebudowie/remontowi | szt. |
| Produkt | Liczba budynków poprzemysłowych poddanych przebudowie/remontowi na inkubatory przedsiębiorczości | szt. |
| Produkt | Liczba budynków poprzemysłowych poddanych przebudowie/remontowi na potrzeby działalności gospodarczej | szt. |
| Produkt | Liczba budynków poprzemysłowych poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | szt. |
| Produkt | Liczba budynków powojskowych poddanych przebudowie/remontowi | szt. |
| Produkt | Liczba budynków powojskowych poddanych przebudowie/remontowi na inkubatory przedsiębiorczości | szt. |
| Produkt | Liczba budynków powojskowych poddanych przebudowie/remontowi na potrzeby działalności gospodarczej | szt. |
| Produkt | Liczba budynków powojskowych poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | szt. |
| Produkt | Liczba budynków powojskowych zmodernizowanych na potrzeby działalności gospodarczej | szt. |
| Produkt | Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjne/społeczne | szt. |
| Produkt | Liczba budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości | szt. |
| Produkt | liczba budynków, z których usunięty został azbest | szt. |
| Produkt | Liczba obiektów poprzemysłowych poddanych przebudowie/remontowi na cele kulturalnej, turystycznej lub rekreacyjnej | szt. |
| Produkt | Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne | szt. |
| Produkt | Liczba sprzętu zainstalowanego na potrzeby systemu monitoringu | szt. |
| Produkt | Liczba systemów monitoringu zainstalowanych na terenie objętym rewitalizacją | szt. |
| Produkt | Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej | szt. |
| Produkt | Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej | szt. |
| Produkt | Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | m2 |
| Produkt | Powierzchnia budynków poddanych renowacji | m2 |
| Produkt | Powierzchnia budynków poprzemysłowych poddanych przebudowie/remontowi | m2 |
| Produkt | Powierzchnia budynków poprzemysłowych zmodernizowanych na potrzeby działalności gospodarczej | m2 |
| Produkt | Powierzchnia budynków powojskowych poddanych przebudowie/remontowi | m2 |
| Produkt | Powierzchnia budynków powojskowych poddanych przebudowie/remontowi na inkubatory przedsiębiorczości | m2 |
| Produkt | Powierzchnia budynków powojskowych zmodernizowanych na potrzeby działalności gospodarczej | m2 |
| Produkt | Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjne/społeczne | m2 |
| Produkt | Powierzchnia budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości | m2 |
| Produkt | powierzchnia budynków, z których usunięty został azbest | m2 |
| Produkt | Powierzchnia nowej bazy kulturalnej, turystycznej lub rekreacyjnej | m2 |
| Produkt | Powierzchnia obiektów poprzemysłowych poddanych przebudowie/remontowi na cele kulturalne, turystyczne i rekreacyjne | m2 |
| Produkt | Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne | m2 |
| Produkt | Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę | m2 |
| Produkt | Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych | m2 |
| Produkt | Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji | m2 |
| Produkt | Powierzchnia usługowa w budynkach poprzemysłowych poddanych przebudowie/remontowi | m2 |
| Produkt | Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach” | m2 |
| Produkt | Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie | m2 |
| Produkt | Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej | m2 |
| Produkt | Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym | m2 |
| Produkt | Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji | m2 |
| Produkt | Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | m2 |
| Produkt | Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej | m2 |
| Rezultat | Liczba nowych miejsc pracy | szt. |
| Rezultat | Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektu | szt. |
| Rezultat | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | szt. |
| Rezultat | Liczba nowych przedsiębiorstw | szt. |
| Rezultat | Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych | szt. |
| Rezultat | Liczba obiektów poprzemysłowych zabezpieczonych przed zagrożeniami | szt. |
| Rezultat | Liczba obiektów powojskowych zabezpieczonych przed zagrożeniami | szt. |
| Rezultat | Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami | szt. |
| Rezultat | Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | szt. |
| Rezultat | Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/edukacyjnej | szt. |
| Rezultat | Liczba osób mieszkających w budynkach, poddanych renowacji | osoby |
| Rezultat | Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym | szt. |
| Rezultat | Liczba przestępstw w mieście | szt. |
| Rezultat | Powierzchnia terenów które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | m2 |
| Rezultat | Powierzchnia terenów które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | m2 |
| Rezultat | Powierzchnia terenów powojskowych które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | m2 |
| Rezultat | Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana | m2 |
| Rezultat | Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznych | m2 |
| Rezultat | Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych terenów powojskowych | m2 |
| Rezultat | Wskaźnik wykrywalności przestępstw | Procent |

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Podręcznik Wdrażania

## VI. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

6.1.  Planowane działania przestrzenne (techniczno – materialne)

Tablica 27. Planowane działania przestrzenne

| Nazwa projektu | okres realizacji | koszt całkowity w PLN | Beneficjent |
| --- | --- | --- | --- |
| PODCZĘSTOCHOWSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2007 - 2010 | 14 117 647,04 | Gminy: Konopiska, Kamienica Polska, Poczesna - lider projektu, Starcza |
|  | suma | 14 117 647,04 |  |

6.2. Planowane działania gospodarcze

Tablica 28. Planowane działania gospodarcze

| Nazwa projektu | okres realizacji | koszt całkowity w PLN | Beneficjent |
| --- | --- | --- | --- |
| PROMOCJA PODCZĘSTOCHOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2011 - 2013 | 100 000,00 | Gminy: Konopiska, Kamienica Polska, Poczesna - lider projektu, Starcza |
| ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMNIE STARCZA POPRZEZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I DORADZTWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW | 2009 - 2011 | 80 000,00 | Gmina Starcza |
|  | suma | 180 000,00 |  |

  - Planowane działania społeczne

Tablica 29. Planowane działania społeczne

| Nazwa projektu | okres realizacji | koszt całkowity w PLN | Beneficjent |
| --- | --- | --- | --- |
| PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB PRACUJĄCYCH W GMINIE STARCZA | 2009 - 2010 | 80 000,00 | Gmina Starcza |
| PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WSRÓD OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE STARCZA | 2011 - 2013 | 85 000,00 | Gmina Starcza |
|  | suma | 165 000,00 |  |

6.4.  Harmonogram realizacji planowanych działań

Tablica 30. Harmonogram realizacji planowanych działań

| Działania przestrzenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | okres realizacji | koszt całkowity w PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PODCZĘSTOCHOWSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2007 - 2010 | 14 117 647,04 | 68 320,00 | 2 459 520,00 | 8 302 800,00 | 3 287 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | suma | 14 117 647,04 | 68 320,00 | 2 459 520,00 | 8 302 800,00 | 3 287 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Działania gospodarcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu | okres realizacji | koszt całkowity w PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PROMOCJA PODCZĘSTOCHOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2011 - 2013 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |
| ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMNIE STARCZA POPRZEZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I DORADZTWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW | 2009 - 2011 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | suma | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |
| Działania społeczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu | okres realizacji | koszt całkowity w PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB PRACUJĄCYCH W GMINIE STARCZA | 2009 - 2010 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WSRÓD OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE STARCZA | 2011 - 2013 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 |
|  | suma | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 |

## VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Główne źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji to:

- budżet jednostki samorządu terytorialnego – gminy

- fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Działania przestrzenne – inwestycyjne będą współfinansowane przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.

Natomiast działania „miękkie” – społeczne i gospodarcze będą realizowane przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tablica 31. Źródła finansowania Programu Rewitalizacji

| Działania przestrzenne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | koszt całkowity w PLN | Fundusze UE w PLN | Budżet JST |
| PODCZĘSTOCHOWSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ | 14 117 647,04 | 12 000 000,00 | 2 117 647,04 |
|  | 14 117 647,04 | 12 000 000,00 | 2 117 647,04 |
| Działania gospodarcze |  |  |  |
| Nazwa projektu | koszt całkowity w PLN | Fundusze UE w PLN | Budżet JST |
| PROMOCJA PODCZĘSTOCHOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ | 100 000,00 | 85 000,00 | 15 000,00 |
| ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMNIE STARCZA POPRZEZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I DORADZTWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW | 80 000,00 | 68 000,00 | 12 000,00 |
|  | 180 000,00 | 153 000,00 | 27 000,00 |
| Działania społeczne |  |  |  |
| Nazwa projektu | koszt całkowity w PLN | Fundusze UE w PLN | Budżet JST |
| PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB PRACUJĄCYCH W GMINIE STARCZA | 80 000,00 | 68 000,00 | 12 000,00 |
| PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WSRÓD OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE STARCZA | 85 000,00 | 72 250,00 | 12 750,00 |
|  | 165 000,00 | 140 250,00 | 24 750,00 |

Tablica 32. Struktura źródeł finansowania  Programu Rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne

## VIII. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU

Lokalny Program Rewitalizacji realizowany będzie w horyzoncie czasowym 2007-2013, po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

Za wdrożenie, monitoring i ewaluację Programu odpowiedzialny jest: Wójt Gminy.

Do pomocy we właściwym wdrożeniu projektów gminnych Wójt dysponuje aparatem wykonawczym, w postaci Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy i jednostek zależnych.

Wśród komórek organizacyjnych Urzędu Gminy zaangażowanych w realizację projektów wynikających z Programu Rewitalizacji wskazać należy:

- Referat Finansów i Budżetowy,

- Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zamówień publicznych i informatyki,

- Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, geodezji, kultury i sportu oraz obrony cywilnej i akcji kurierskiej,

- Samodzielne stanowisko ds. współpracy z organizacjami w ramach Unii Europejskiej.

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają wcześniej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Gminy, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności.

Do zakresu działania Referatu Finansowo – Budżetowego należy m.in.:

-   przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy,

- przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zamówień publicznych i informatyki należą sprawy związane m. in. z:

- realizacją zadań dot. udzielania zamówień publicznych,

- gospodarką  przestrzenną,

- ochroną środowiska i ochroną przyrody,

- gospodarką komunalną,

- ochroną zabytków i miejsc pamięci narodowej,

- drogownictwem.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. współpracy z organizacjami w ramach Unii Europejskiej należy:

- współpraca z organizacjami i urzędami w zakresie pozyskania środków unijnych,

- sporządzanie i kompletowanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę ze środków zewnętrznych oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. rolnictwa, geodezji, kultury i sportu oraz obrony cywilnej i akcji kurierskiej należą spray m. in. z zakresu:

- gospodarki nieruchomościami,

- kultury,

- kultury fizycznej i sportu,

-geodezji.

Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia zadań gminnych Programu jest również uwzględnianie wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach na lata 2007 - 2013. Za ten element odpowiada Rada Gminy. Dlatego też Wójt, przedkładając Radzie projekty budżetów winien przetransponować do nich założenia finansowe zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji przewidziane w nim na dany rok.

Ze względu na ograniczone zasoby finansowo – rzeczowe (ograniczony budżet i potencjał instytucjonalno – organizacyjny), projekty będą wpisywane do Programu zgodnie z politykami i programami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi oraz z pilnością zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa, jak również mające największy wpływ na osiągnięcie spójności przestrzennej i społeczno – gospodarczej.

Najważniejsze etapy procesu wdrażania Programu Rewitalizacji, w realizację których zaangażowane będą poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy to :

- przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rewitalizacji obszarów wiejskich,

- przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy oraz podpisanie kontraktów z wykonawcami inwestycji w ramach projektu,

- monitoring realizacji projektów, sprawdzenie zgodności technicznej realizacji prac z założeniami dokumentacji technicznej, zapisami kontraktu oraz właściwymi aktami, zarówno polskiego prawa, jak i prawodawstwa europejskiego,

- prowadzenie rozliczeń finansowych – sporządzanie wniosków o płatność oraz sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu,

- monitoring wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektów,

- aktualizacja Programu Rewitalizacji, współpraca i prowadzenie konsultacji społecznych z podmiotami lokalnymi w zakresie planowanych zmian,

- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.

Urząd Gminy oraz inne podmioty zaangażowane w realizację projektów zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, jako instytucje wdrażające, są odpowiedzialne za:

- tworzenie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych - beneficjentów pomocy,

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Programu,

- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- informowanie o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

Poszczególne projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. Oznacza to, że podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

## IX. SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Programu Rewitalizacji niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów, wchodzących w zakres Programu oraz wydatków na ich realizację. Sam proces monitorowania obejmuje zbieranie danych, obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów.

Monitoring oraz upowszechnienie efektów i wyników, w wyniku realizacji projektów, będzie prowadzony w oparciu o zgromadzone informacje oraz osiągnięte wskaźniki:

- wskaźnik produktu (raz na kwartał lub raz na pół roku – w zależności od wytycznych),

- wskaźnik rezultatu (raz na rok),

- wskaźnik oddziaływania (2 lata po zakończeniu realizacji projektu).

Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie Wójt Gminy wraz z podległym mu aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, oraz inne podmioty realizujące zadania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Wójt Gminy jest zobowiązany do corocznego przedkładania Radzie Gminy raportu monitoringowego z wdrażania Programu. Oprócz raportu monitoringowego, Wójt przedkładać będzie Radzie Gminy prognozę, dotyczącą wdrażania Programu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania budżetu.

Zakres przedmiotowy raportów okresowych przedkładanych przez Wójta Gminy winien obejmować co najmniej:

- przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów,

- realizację planu finansowego,

- sposoby promocji projektów,

- zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji programu.

Stanowiska wypracowywane przez Radę Gminy w przedmiocie przedkładanych raportów z monitoringu, stanowić będą również podstawę sporządzenia oceny wdrożenia Programu sporządzanej na zakończenie okresu planowania.

Ocena wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna zawierać następujące dane:

- rzeczywiste oraz zawarte w poszczególnych wnioskach daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów,

- metody zarządzania projektami w czasie ich realizacji oraz po wdrożeniu poszczególnych projektów,

- ocenę społeczną oddziaływania poszczególnych projektów,

- szczegółowy wykaz kosztów poniesionych w fazie realizacji projektu oraz jego funkcjonowania.

Ocena stanowić będzie podstawę sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na kolejny okres programowania.

Pełny zakres czynności monitoringowych w obszarze realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji możliwy jest jedynie dla zadań realizowanych przez Urząd Gminy. Zadania zgłoszone przez pozostałe jednostki mogą być monitorowane w granicach kompetencji Urzędu Gminy.

## X. PROMOCJA I PUBLIC RELATIONS PROGRAMU

Ważnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest promocja dokumentu wśród beneficjentów docelowych. Istotą działań promocyjnych jest poinformowanie możliwie największej liczby mieszkańców o ostatecznych zapisach i zaproszenie do aktywnego udziału w pracach na rzecz realizacji zamierzonych celów.

funduszy strukturalnych.

Poprzez właściwe przeprowadzenie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji rozumie się:

- umieszczenie informacji nt. stanu realizacji założeń Programu i realizacji projektów, itp. na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Starcza www.starcza.akcessnet.net oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.starcza.akcessnet.net

- umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektów inwestycyjnych oraz tablic pamiątkowych po zakończeniu realizacji zadania,

- zamieszczanie informacji w lokalnych mediach (np. prasie),

- organizację spotkań i konferencji dla społeczności lokalnej dot. wdrażania i/lub aktualizacji Programu,

- umożliwienie szerokiego dostępu do zapisów dokumentu poprzez jego powielenie, bądź udostępnienie w formie broszur i ulotek najważniejszych zapisów dotyczących realizowanych działań,

- publiczną prezentację Programu społeczności lokalnej.

Za właściwe informowanie i promocję Lokalnego Programu Rewitalizacji na poziomie gminy odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Wójt Gminy. Informacja o ostatecznym wykazie zadań zawartych w Planie, w tym harmonogram ich realizacji będzie udostępniana w następujący sposób:

- publikacja Programu oraz jego oceny, korekty i analizy na stronach internetowych gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej,

- publiczne prezentacje Programu przy okazji różnorodnych spotkań ze społecznością lokalną.

Oprócz Wójta Gminy, jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Programem Rewitalizacji, działania tego typu winny prowadzić wszystkie inne podmioty, zaangażowane w poszczególne projekty składające się na treść Programu

Grupami docelowymi promocji Programu Rewitalizacji Gminy będą:

- społeczność lokalna,

- beneficjenci,

- organizacje pozarządowe,

- partnerzy społeczno-gospodarczy, media.

SPIS TABLIC

Tablica 1. Zakres rewitalizacji	3

Tablica 2.  Efekty wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji	7

Tablica 3. Problemy na obszarach objętych Programem Rewitalizacji	8

Tablica 4. Lokalizacja Gminy Starcza w Województwie Śląskim	9

Tablica 5. Lokalizacja gminy w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego	10

Tablica 6. Lokalizacja gminy w Powiecie Częstochowskim	11

Tablica 7. Lokalizacja gminy w istniejącym i planowanych systemie transportowym	12

Tablica 8. Podział administracyjny Województwa Śląskiego na powiaty	13

Tablica 9. Podstawowe dane demograficzne Województwa Śląskiego	16

Tablica 10. Podstawowe dane dotyczące gospodarki w Województwie Śląskim	17

Tablica 11. Podział administracyjny Powiatu Częstochowskiego na gminy	19

Tablica 12. Grunty w gminie Starcza w ha	31

Tablica 13. Struktura gruntów w Gminie Starcza	31

Tablica 14.  Zaopatrzenie w wodę w Gminie Starcza	33

Tablica 15. Odprowadzanie ścieków w Gminie Starcza	33

Tablica 16. Zaopatrzenie w gaz w Gminie Starcza	35

Tablica 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych	37

Tablica 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD	38

Tablica 19. Liczba osób bezrobotnych w Powiecie Częstochowskim	40

Tablica 20. Sytuacja na lokalnym rynku pracy w Powiecie Częstochowskim w 2006r.	42

Tablica 21. Struktura ludności w Gminie Starcza	44

Tablica 22. Wskaźniki modułu gminnego	45

Tablica 23. Ruch naturalny wg płci	45

Tablica 24. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne	46

Tablica 25. Analiza SWOT dla Gminy Starcza	48

Tablica 26. Wykaz wskaźników dla Lokalnego Programu Rewitalizacji	72

Tablica 27. Planowane działania przestrzenne	75

Tablica 28. Planowane działania gospodarcze	75

Tablica 29. Planowane działania społeczne	75

Tablica 30. Harmonogram realizacji planowanych działań	76

Tablica 31. Źródła finansowania Programu Rewitalizacji	77

Tablica 32. Struktura źródeł finansowania Programu Rewitalizacji	78

K. Skalski “Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

„Przewodnik MGiP dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich (...) w ramach ZPORR finansowanego ze środków EFRR”, Warszawa 2004

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 -  2020

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Częstochowskiego na lata 2004 - 2013

TGAC Umowa Europejska o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Tranzytu Kombinowanego i Obiektach Towarzyszących, Podpisana przez Polskę w 1991 r.

dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Starcza