Nr 341/3/2009                                                                     Starcza, dnia 20.04.2009r.

# Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

## 1. Gmina Starcza, 42-261 Starcza, ul. Gminna 4, tel. (034) 3140 334

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot   określonych w przepisach wydanych 	na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r., z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą’’, na inwestycję pt.: ,,Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy ’’

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z drukiem oferty można uzyskać  w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, pok. nr 5 . Formularz oferty  ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia jest dostępny również na stronie internetowej Zamawiającego:  http://www.bip.starcza.akcessnet.net/

3. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy, 42-261 Starcza.

Przedmiot zamówienia według kodów CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Zamówienie obejmuje budowę budynku parterowego, niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym o kubaturze  brutto 780,37 m3 i powierzchni użytkowej 183,66 m2 wraz z realizacją niezbędnych dla funkcjonowania  obiektu urządzeń  technicznych oraz zagospodarowaniem terenu.

Na powierzchnię użytkową budynku składają się:

hol, świetlica, zaplecze kuchenne, pokój sędziów, 2 zespoły sanitarne, 2 magazyny sprzętu, 2 szatnie i sanitariaty.

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie utwardzonych dojść, dojazdów, miejsc postojowych, uporządkowanie  zieleni i oświetlenie terenu.

W ramach zamówienia planuje się przeprowadzenie robót  budowlano – montażowych wraz  z zagospodarowaniem terenu w  następującym zakresie:

  - Roboty ziemne,

  - Fundamenty,

  - Ściany i ścianki działowe,

  - Konstrukcja i pokrycie dachu,

  - Stolarka okienna i drzwiowa,

  - Tynki  wewnętrzne i malowanie,

  - Posadzki,

  - Elewacja i elementy zewnętrzne,

  - Instalacja wentylacyjna i c.o.,

  - Przyłącza i instalacje wod. – kan.,

  - Przyłącze elektryczne,

  - Instalacja elektryczna i odgromowa,

  - Zagospodarowanie terenu oraz drogi i place.

Przedmiot zamówienia pn.: ,,Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy’’ będzie współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac objętych postępowaniem przetargowym przedstawia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 lipca 2010r.

Zamawiający dopuszcza możliwość  dokonania  zmiany umowy w zakresie  terminu realizacji zamówienia w niżej wymienionych przypadkach:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c)wystąpienie warunków atmosferycznych  uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

W  przedstawionych wyżej  przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji,  z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

6.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, łącznie spełniający następujące warunki:

- udokumentowanie  wykonania w ciągu ostatnich  trzech lat co najmniej   jednej umowy o roboty budowlane o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem i wartości co najmniej 0,5 mln zł.

- posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

- znajdowanie się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  - posiadanie zdolności  kredytowej w wysokości min. 0,5 mln zł lub posiadanie środków własnych w wysokości min. 0,5 mln zł

- niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz spełnianie warunków zawartych w art. 22 ustawy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dodatkowo powinni spełniać warunki przewidziane w art. 23 ustawy.

Dokumenty potwierdzające  spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz zawierający następujące dane: nazwę i  adres Zamawiającego, nazwę             i adres budowy, kubaturę budynku, termin  rozpoczęcia i  zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.

- kserokopia, potwierdzona  przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień  budowlanych wyznaczonych osób w  zakresie  odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (branże: budowlana, instalacje sanitarne, elektryczna) oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność osób, którymi dysponuje  lub będzie dysponował Wykonawca do tej Izby na dzień składania  ofert.

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej, w którym Wykonawca  posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość  posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności.

Do oferty należy załączyć  także następujące  dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9   ustawy, wystawiona  nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert,

- W przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy -pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy

Harmonogram  musi zawierać wszystkie koszty składające się na ofertę, niezbędne do zrealizowania  inwestycji z ich podziałem na poszczególne  elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i z  uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  przedstawionego przez Wykonawcę                w ofercie  harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego w przypadku zaistnienia rozbieżności   w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania.

Jeżeli Wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione  zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub   składek  na ubezpieczenia   zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Jeżeli  w kraju pochodzenia osoby  lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie  wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego  odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

UWAGI:

a)Wszystkie w/w dokumenty  winny być  przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  uprawnioną do tego osobę (y) podpisującą(e) ofertę.

b) W przypadku składania  oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w punktach 1 do 4. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza składane dokumenty za zgodność z oryginałem na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, udzielonego mu w tym zakresie przez wszystkich Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 141 ponoszą  solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia , określoną w  przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

8. Kryterium wyboru oferty: cena najniższa  – 100%

9. Zamkniętą ofertę należy złożyć  w siedzibie Gminy Starcza,

ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, pok. nr 7.                                                               10. Termin składania ofert upływa dnia 14 maja 2009r. do godz. 11.00

11. Oferty należy adresować:

# Gmina Starcza

ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

„Oferta przetargowa – Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy                       ul. Sportowej w Starczy".

12.Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1                                      w dniu 14 maja 2009 r. o godz. 11.30.

14.Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

P. Ilona Ciura – Sekretarz Gminy, tel. (034) 3140 334, wewnętrzny 12

P. Dawid Pijet, pok. nr 5, tel. (034) 3140 334, wewnętrzny 20.

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

16. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

17. Zamawiający  nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

18. Zamawiający  nie przewiduje możliwości zastosowania aukcji elektronicznej          do wyboru najkorzystniejszej oferty.