ZP 271.9.2017                                                                                         Starcza, dnia 13.11.2017r.

#### ZAPYTANIE OFERTOWE

na prowadzenie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pt.: ,,Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza’’ o wartości poniżej 30 000 euro

- Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

- Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Usługa polegająca na prowadzeniu funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pt.: ,,Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza’’ obejmować będzie całość  zadania inwestycyjnego.

W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi:

a) wykonanie płyty boiska  piłkarskiego o wymiarach 106,00  x 70,00 m

b) wykonanie widowni (trybun) na gruncie nasypowym

c) montaż piłkochwytów o wysokości 6,0 za liniami bramkowymi

d) montaż bramy wjazdowej o szerokości 4,0m  w linii piłkochwytów po stronie wschodniej

Zakres zamówienia obejmuje również  dostarczenie sprzętu do pielęgnacji  boiska                               i wyposażenia dodatkowego.

Płyta boiska

Płyta boiska  o wymiarach 106,00 x  70,00m o  nawierzchni z trawy naturalnej. Wymiary pola gry 64,00 x 100,00m. Wybiegi boczne oraz za liniami bramkowymi szerokości 3,00m.  Boisko wyposażone w profesjonalne bramki o wymiarach 7,32 x 2,44m z profilu aluminiowego 100                 x 120mm. Bramki osadzone  w tulejach montażowych zakotwionych w fundamentach betonowych. Siatki  do bramek bezwęzłowe z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości o splocie  min. 3,5mm.

Konstrukcja  płyty boiska

- trawa naturalna  (warstwa  mieszanki gleby z piaskiem) grubości ok. 5cm

- gleba uprawna (warstwa wegetatywna) grubości 15cm z zatopioną siatką przeciw kretom

z tworzywa  sztucznego o oczku 10 x 10 mm na głębokości ok. 10cm

- warstwa drenażowa  (podbudowa) z piasku gruboziarnistego grubości 20cm po zagęszczeniu do

Is=0,98.

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę  drenażu boiska. Odwodnienie  warstwy odsączającej  boiska  za pomocą rur drenarskich perforowanych karbowanych Ø65mm                                   z filtrem z włókna syntetycznego.

Piłkochwyty

Za boiskiem zastosowano piłkochwyty wysokości 6,0m i długości: po stronie wschodniej – 54,0m, po stronie zachodniej – 21,0m (dobudowa  do piłkochwytu istniejącego przy ogrodzeniu). Konstrukcja piłkochwytów na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo z profilu 80 x 80 x 3mm, osadzonych w tulejach montażowych, zabetonowanych w stopach fundamentowych. Słupy skrajne z zastrzałami. Rozstaw słupów co 6,0m  W skład  piłkchwytów  wchodzą również: siatka  polipropylenowa bezwęzłowa o oczku 10 x 10 cm o wymiarach 54,0 x 6,0m i 21,0 x 6,0m  grubość splotu 5 mm w kolorze zielonym, zestaw elementów montażowych , olinowanie.

Istniejące wygrodzenie  boczne boiska  wymaga  regulacji (należy ogrodzenie zdemontować                           i ponownie  zamontować na wysokości 1,10m ponad teren.

Brama

W linii piłkochwytów od strony  wschodniej przewidziano montaż bramy szerokości 4,0m                            i wysokości 2,0m.  Brama typowa  dwuskrzydłowa  panelowa. Słupy stalowe z profilu 80 x 80 x 3 długości 2,7m z kapturkami, osadzone w  fundamencie betonowym

Widownia

Widownia dwurzędowa , wykonana w części nasypowej. Trybuny z krawężników betonowych 20 x 30 cm. Wypełnienie trybun stanowi  kostka brukowa grubości 6cm na warstwie  wyrównawczej cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa  naturalnego (piasku). Obramowanie  zewnętrzne trybun obrzeżem  8 x 30cm. Siedziska plastikowe  kubełkowe z oparciem, zamontowane na profilach stalowych 80 x 40 x3 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Całość siedzisk oparta na fundamentach betonowych.

Sprzęt do pielęgnacji boiska i wyposażenie dodatkowe

- ciągnik – 1 sztuka

- kosiarka – 1sztuka

- samojezdny  wózek deszczujący – 1 sztuka

- wertykulator – 1 sztuka

- wózek  do malowania  linii boiska – 1 sztuka

- rozsiewacz lejowy – 1 sztuka

- zamiatarka – 1 sztuka

- przyczepa lekka – 1 sztuka

- aerator – 1 sztuka

- stojak na rowery – 2 sztuki

2.2 Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru będzie obejmował w szczególności:

1) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy

2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową na prowadzenie prac budowlanych,

terenem budowy – przed wejściem wykonawcy na plac budowy

3) reprezentowanie Inwestora na budowie  poprzez  sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji

z dokumentacją budowlaną , STWiOR, obowiązującymi normami i przepisami, SIWZ

4) współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w zakresie

realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz

Zamawiającego  celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów

5) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych

trudnościach w ich realizacji

6) weryfikacja  dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych (m.in. atestów,

certyfikatów, świadectw jakości, wyników  badań ITP.) oraz sprawdzania obmiarów

wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem

7) sprawdzanie  pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym przedkładanych

przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych

przed odbiorami (częściowymi, robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowym) oraz

kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,

8) sprawdzenie jakości wykonanych  robót i materiałów budowlanych, a w szczególności

zapobieganie zastosowaniu materiałów  wadliwych i niedopuszczonych  do stosowania

w budownictwie

9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych(odbiorów częściowych, odbiorów robót

zanikających i  ulegających   zakryciu, odbioru  końcowego) potwierdzanych stosownymi

zapisami  w dzienniku  budowy, zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi oraz

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  robót budowlanych , ponadto udział w

przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania

10) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie rękojmi oraz spotkaniach

na okoliczność ujawnienia usterek i wad

11) udział  w komisji  powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót

zamiennych jak  również sprawdzenie pod względem merytorycznym  konieczności

wykonania  robót zamiennych zaproponowanych przez komisję

12) uzgadnianie z Zamawiającym  i Wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych

zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń

13) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu  kierownika budowy o gotowości obiektu

budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu  robót budowlanych i

wykonaniu  niezbędnych  prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz

nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu przez Wykonawcę robót budowlanych

14) nadzór przestrzegania przez Wykonawców zasad bhp

15) nadzór  nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji

procesu budowlanego, w stopniu  uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których

wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego

16) zawiadomienie odpowiednich  organów  o wypadkach naruszenia prawa budowlanego

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących  bezpieczeństwa budowy

17) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie, aby roboty budowlane zlecone  przez

Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz wyszczególnionych

w umowie podwykonawców, a także żądanie  usunięcia z placu budowy osób

niekompetentnych

18) Inspektor nadzoru winien być na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu w trakcie

realizacji  na placu budowy lub w razie potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego

3. Termin wykonania zamówienia – do czasu zakończenia i rozliczenia inwestycji.

4. Warunki płatności:

- rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego

# 5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą, że:

1) posiadają odpowiednie uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2) posiadają wiedzę i doświadczenie

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonywania

zamówienia

4) są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu sprawdzane będzie na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w druku oferty.

6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

1.  wybór oferty zostanie dokonany  w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu

kryterium najniższej ceny – 100 pkt.

2.  liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

Najniższa cena oferty brutto

CO = -------------------------------------------------------- x 100

Cena oferty badanej brutto

CO – cena oferty -  będzie oceniana punktowo w skali 0 – 100 punktów

3. wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru

4. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska  największą liczbę punktów.

7. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2017r. (do godz.10.00)

w formie:

  - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

  - fax-em na numer: (34) 3140 334

  - w wersji elektronicznej na adres e – mail: sekretariatug@wp.pl

Oferta

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................

- Oferuję prowadzenie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pt.: ,,Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Starcza’’ za:

cenę netto:     …………………………………………..……………………….…….zł.

podatek VAT: ................................................................................................................zł.

cenę brutto: ..................................................................................................................zł.

słownie brutto: ...............................................................................................................zł.

b)  Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 PZP.

...................................., dnia ...............................                   ........................................................

podpis osoby uprawnionej